Superintendencia de Industria y Comercio

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 028 DE 2011

(diciembre 28)

Bogotá, D. C., 28 de diciembre de 2011

Para: PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y OPERADORES DE SERVICIOS POSTALES

Asunto: Fijación del cronograma para la implementación del Código Único Numérico (CUN)

1. Objeto

Fijar el cronograma para la implementación del Código Único Numérico (CUN) por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones y de los operadores de servicios postales.

2. Fundamento legal

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 26 de la Resolución 3038 del 4 de abril de 2011, proferida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), “Los rangos de numeración de los Códigos Únicos Numéricos, serán administrados y asignados a los operadores postales por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con los términos que dicha entidad establezca”.

Por otra parte, el parágrafo 2° del artículo 41 de la Resolución 3066 del 18 de mayo de 2011, proferida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), establece que “Los rangos de numeración de los códigos únicos numéricos de que trata el presente artículo, serán administrados y asignados a los proveedores de servicios de comunicaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de conformidad con los términos que dicha Entidad establezca.”.

Mediante Resolución CRC 3498 del 5 de diciembre de 2011, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), modificó las Resoluciones CRC 3038 y CRC 3066 de 2011, estableciendo la implementación del CUN la cual será exigible para los proveedores de servicios de comunicaciones y operadores de servicios postales, a partir del 1º de noviembre de 2012.

Así mismo, es función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor, así como instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse tales normas, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

3. Instructivo

Fijar el siguiente cronograma para la implementación del Código Único Numérico (CUN) por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones y proveedores de servicios postales:

| Actividad |  | Plazo máximo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Definición de estructura del CUN por la SIC |  | 30 de diciembre de 2011 |
| 1.1. | Publicación de proyecto de Circular Externa que define estructura del CUN |  | 21 de diciembre de 2011 |
| 1.2. | Envío de comentarios y observaciones al proyecto de circular por parte de proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales |  | 26 de diciembre de 2011 |
| 1.3. | Ajustes al proyecto de circular externa de acuerdo con los comentarios enviados |  | 28 de diciembre de 2011 |
| 1.4. | Expedición y publicación de circular externa que adopta y define estructura del CUN |  | 30 de diciembre de 2011 |
| 2. | Asignación individual de CUN a proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales |  | 31 de enero de 2012 |
| Actividad |  | Plazo máximo |  |
| 2.1. | Revisión, actualización y estandarización de información de los registros de TIC y Postales |  | 20 de enero de 2012 |
| 2.2. | Asignación individual de CUN |  | 25 de enero de 2012 |
| 2.3. | Notificación de asignación individual de CUN |  | 31 de enero de 2012 |
| 3 | Definición y presentación de informe sobre requerimientos tecnológicos para la implementación del CUN por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales |  | 31 de enero de 2012 |
| 3.1. | Definición de requerimientos tecnológicos para la implementación del CUN |  | 20 de enero de 2012 |
| 3.2. | Presentación a la SIC de informe sobre requerimientos tecnológicos para la implementación del CUN |  | 31 de enero de 2012 |
| 4. | Ejecución de las actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales para la implementación del CUN |  | 28 de septiembre de 2012 |
| 4.1. | Informe a la SIC del avance de actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales. |  | 29 de febrero de 2012 |
| 4.2. | Informe a la SIC del avance de actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales. |  | 30 de marzo de 2012 |
| 4.3. | Informe a la SIC del avance de actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales. |  | 30 de abril de 2012 |
| 4.4. | Informe a la SIC del avance de actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales. |  | 31 de mayo de 2012 |
| 4.5. | Informe a la SIC del avance de actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales. |  | 29 de junio de 2012 |
| 4.6. | Actividades de adecuación de sistemas de información de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales para la implementación del CUN. |  | 20 de julio de 2012 |
| 4.7. | Pruebas de funcionamiento de las adecuaciones tecnológicas efectuadas por los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores postales |  | 10 de agosto de 2012 |
| 4.8. | Realización de ajustes requeridos |  | 31 de agosto de 2012 |
| 5. | Piloto de interacción con la SIC |  | 28 de septiembre de 2012 |
| 6. | Seguimiento al funcionamiento de la solución |  | 31 de octubre de 2012 |
| 7. | Entrada de funcionamiento del CUN |  | 1º de noviembre de 2012 |

4. Vigencia. La presente circular externa rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Atentamente,

El Superintendente de Industria y Comercio,

José Miguel de la Calle Restrepo.

Nota: Este documento fue tomado directamente de la versión PDF del Diario Oficial 48.296 del miércoles 28 de diciembre del 2011 de la Imprenta Nacional (www.imprenta.gov.co)