Acciones populares y de grupo | 21 de febrero de 2014
Cuarta mesa técnica sobre el Túnel de la Línea

Defensoría destaca avance en obras de mitigación ambiental en Túnel de la Línea

Defensoría del Pueblo Regional Quindío constató avances en las obras de mitigación ambiental del proyecto 'Cruce de la cordillera central’.

La Defensoría del Pueblo Regional Quindío corroboró los avances en las obras de mitigación ambiental del proyecto 'Cruce de la cordillera central (túneles del II centenario) túnel de La Línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca', luego de una reunión de seguimiento a los compromisos que los constructores firmaron con la Defensoría del Pueblo.

La reunión presidida por la Defensora Regional del Quindío, Piedad Correal, es la cuarta llevada a cabo desde el pasado mes de noviembre cuando el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, reunió a la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez; al Director del Invías, Leonidas Narváez, y a los representantes de los consorcios constructores para establecer un cronograma de trabajo a fin de solucionar los problemas ambientales que vienen afectando a las comunidades aledañas a las obras.

Según Correal, durante la reunión se pudieron establecer varios avances en la elaboración de los diseños de la tubería que conducirá las aguas residuales del Túnel principal y el inicio de la construcción de la escuela rural 'San Rafael', que debió ser reubicada por las obras, y que sería entregada el próximo 29 de mayo para el beneficio de 90 niños.

Frente a la terminación de los Túneles de Obras Anexas, el Director Nacional del Invías informó que se cumplió con la publicación de prepliegos y pliegos definitivos para la licitación; se entregó en operación el tubo en el predio Orizaba y la Corporación Autónoma Regional del Quindío certificó la entrega de los diseños para la construcción de nuevos tanques sedimentadores y filtros que se construirán a la salida del Túnel Principal.

La próxima mesa se realizará el jueves 20 de marzo de 2014, en la sede principal de Invías, en Bogotá.