Comisión del Plan

Lunes, marzo 17 de 2014

9:00 a.m.

Recinto Los Comuneros

Concejales piden al IDU, Plan de Contingencia para Fontibón

Más de 1000 familias, en la localidad de Fontibón tienen paralizado su patrimonio debido a las demoras presentadas en el inicio de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, ya que no pueden vender, arrendar o pedir préstamos al sistema financiero; pues  sus inmuebles están en riesgo de ser derrumbados para darle paso a esta vía.

La denuncia fue hecha en la Comisión de Plan del Concejo de Bogotá, por la Concejal Liliana de Diago, del partido de la U, durante la realización del debate de control político a la Administración Distrital sobre el tema: “Fontibon sin acceso”. Al tiempo, que advirtió que esta situación afecta gravemente tanto a los habitantes de los barrios Puerta de Teja y Coca cola  en Fontibón, como de todas las localidades donde se compraron predios, pero no existe la obra.

“De igual manera las  curadurías no entregan  licencias de construcción para los predios del sector, pues según ellas la zona presentará cambios y se debe esperar”, argumentó la Concejala

Así mismo, indicó que por la demora de la construcción de la ALO, los lotes comprados por el Distrito se convirtieron en escombreras, botaderos de basura y nidos de ratas. Los predios requeridos para el trazado de La Avenida Longitudinal de Occidente son 1.109, de los cuales sólo se han adquirido 386, faltando 696 predios por iniciar su negociación.

Los concejales de la comisión, estuvieron de acuerdo al manifestar, que las labores del IDU en conjunto con las propuestas de la administración, no han servido para solucionar la congestión vial y para reparar los daños que se han producido en la maya vial.

Pocos kilómetros construidos

Dentro de las cifras presentadas por los cabildantes se dio a conocer que de 49.3 Kilómetros solo se han construido 2 Kilómetros de vía, para acceso a Fontibón y se expuso la valorización que ha adquirido la ALO en los últimos años, asegurándose que el Distrito no tiene capacidad financiera para terminar la adaptación de la misma

Además, se solicitó  un plan de contingencia por parte del IDU, en el que se solucione de manera eficaz las problemáticas de tránsito para la ciudad, que en sectores como la calle 13 se encuentra sumida en un caos, debido al exceso de tránsito de vehículos de carga.

Ante la inconformidad general del concejo, El director del IDU, William Camargo, expresó que el Distrito está planeando solucionar de manera paulatina los diferentes problemas que rodean al flujo vehicular, pero que la planeación depende de factores que afectan no solo a las redes viales sino a otras redes de desarrollo como las de acueducto y gas natural.

Agregó, que en el mes de marzo se abrirán nuevas licitaciones y se pasará un documento al Concejo donde se presentarán 51 proyectos que se irán ejecutando para solucionar los problemas con la malla vial.

Por su parte, EL Concejal Jairo Cardozo, del Movimiento Político MIRA, aseveró que se han incrementado los tiempos de recorrido de diferentes trayectos, debido a que la calle 13 y la calle 16F afecta  toda  la movilidad, teniendo en cuenta que con el Decreto 520, se restringe el paso de vehículos de carga por otros sectores de la ciudad.

Finalmente, entre estos temas, también se incluyó el referente a la maquina tapa huecos adquirida por el Distrito y el seguimiento al reparcheo que aparentemente rehabilitaría gran parte de la malla vial, que ha dificultado a su vez el transporte desde municipios aledaños a la capital extendiéndose ampliamente el tiempo del recorrido.

Cabildante Argote denuncia irregularidades del Secretario de Educación

El Concejal Álvaro Argote solicito a los organismos de control investigar la contratación en la Secretaría de Educación porque según informaciones suministradas por algunos docentes se está violando la Ley 80, en el caso del pago de horas por reforzamiento académico.

El Concejal  advirtió que la Secretaria Distrital de Educación firmo con convenio con la Caja de Compensación, COMPENSAR, la cual recibe por cada hora de reforzamiento académicos entre 30 y 40 mil pesos, pero solo paga a los docentes 9 mil pesos, “me indigna lo que está pasando en la Secretaria de Educación” aseveró.