- El intercambiador de la calle sexta estará listo para el próximo 30 de noviembre

Sábado, 22 de Octubre de 2011 15:00

La buena noticia fue dada por la Alcaldesa Mayor (D) de Bogotá, Clara López Obregón, durante un recorrido por una de las obras de infraestructura más grandes que se adelantan en la ciudad, el intercambiador de la calle sexta.

‘Esta es una obra de gran envergadura que tiene un 96 por ciento de avance, falta el 4 por ciento, hemos ya convenido un cronograma con los contratistas, el día 13 de noviembre se da vía libre sur – norte, norte sur, y el 30 de noviembre oriente – occidente, en ambos sentidos con restricción de una calzada. Todos los detalles de terminación se demorarán un tiempo más, hasta finales de diciembre, pero al servicio completa la obra, queda el 30 de noviembre con pocas restricciones’, manifestó la Alcaldesa Mayor (D) de Bogotá.



A la altura de la calle 6 con carrera décima, además del intercambiador, el Distrito adelanta la construcción de una Estación Intermedia y de un ramal que conectará la carrera décima con la Avenida Caracas.



‘Esto es una buena noticia para la ciudad, este es un contrato bien manejado, bien ejecutado, las adiciones que ha tenido, han tenido que ver exclusivamente con mayor cantidad de obra. Tiene un valor de 163 mil millones de pesos que van a mejorar la movilidad, la calidad de vida en este sector, ya se ve el empuje que está agarrando, así es que creo que esta es una de las buenas noticias que le vamos a poder dar a Bogotá en estas navidades’, reiteró la mandataria.



Las autoridades Distritales también anunciaron que ya se ha realizó el pedido de los primeros articulados que circularán por la Fase III de Transmilenio, comprendida entre las carrera décima y la calle 26.



‘Hasta ahora hemos pedido 60 buses para iniciar la operación trocal, pero como la pedida de vehículos es gradual ya vamos a hacer un segundo pedido de flota que coincide con las entradas en operación de cada una de las zonas’, anunció el gerente de Transmilenio, Fernando Páez.



¿Qué obras se realizan en la calle sexta?



Intercambiador de la calle sexta



En la carrera Décima con avenida Comuneros (calle Sexta) están próximas a terminar las obras del interconector vial que está conformado por 3 niveles. Por la parte más baja (calzada deprimida) circularán los buses de Transmilenio, en la zona media los peatones y por la más alta pasarán los vehículos particulares y taxis.



Los tres niveles que conforman la estructura permitirán solucionar de manera integral la conexión operacional entre las troncales de la Carrera Décima y Caracas, así como la circulación simultánea, pero de manera independiente, de los vehículos livianos, los buses de Transmilenio y los peatones.



De esta obra, ya se terminó la estructura completa del tercer nivel, correspondiente a una rotonda elevada, así como el segundo nivel, que es una plazoleta peatonal. En la zona del deprimido, que está ubicado 7 metros por debajo del nivel actual de la vía, actualmente se realiza el remate de las losas de pavimento. Igualmente, se avanza en la construcción de los accesos al tercer nivel.



Estación Intermedia



En el costado sur oriental de la carrera Décima entre las calles Cuarta y Sexta, con un avance del 95 por ciento, está próxima a concluir la construcción de la Estación intermedia de la calle Sexta, una edificación con un área aproximada de 17.000 metros cuadrados diseñada en dos pisos.



La estación tiene un sótano en el cual se localizará la plataforma de descenso de los alimentadores, así como las áreas administrativas y técnicas de la estación intermedia y un cicloparqueadero.



En el primer piso se ubicarán, en el costado oriental de la estación, la plataforma de ascenso y descenso de los buses intermunicipales y sobre el costado occidental estará la plataforma de ascenso a los buses alimentadores.



Alrededor del edificio de la estación se localizan en forma de circuito, las calzadas por donde circularán tanto los buses alimentadores como los intermunicipales. Este circuito se conecta con la Avenida Comuneros tanto para el acceso como para la salida de buses. Sobre la calle Cuarta habrá una zona de taxis.



En lo que se refiere a los peatones, la estación se conectará, a través de un túnel localizado en el sótano, con la estación sencilla de la carrera Décima donde se abordarán los buses articulados. Adicionalmente, la estación tendrá dos accesos peatonales, uno sobre la calle Sexta, el cual se conecta con el nivel intermedio del intercambiador y a su vez con el parque Tercer Milenio. El otro acceso peatonal está localizado en el costado sur, sobre la calle Cuarta.



Esta obra está en su fase final y actualmente se adelantan acabados y remates como enchapes, instalación de barandas, remates de piso, colocación de asfalto en carriles de acceso y empradización de taludes entre otros.



Ramal calle sexta entre Carrera Décima y Avenida Caracas



Las troncales carrera Décima y avenida Caracas estarán conectadas por la calle Sexta por un ramal de 430 metros de longitud, que contará con una calzada bidireccional de dos carriles para Transmilenio y dos calzadas mixtas con dos carriles cada una, una por cada sentido de circulación. Adicionalmente, se construirán andenes en ambos costados y separadores a lado y lado de la calzada de Transmilenio.



Actualmente se adelanta la conformación de la estructura de pavimento de las calzadas vehiculares y la restitución del espacio público.

- 'Ninguna obra más, hasta que hayan vías alternas que garanticen la movilidad en el centro de Bogotá': Clara López

Sábado, 22 de Octubre de 2011 13:53

Para la entrada en operación de la Fase III de Transmilenio los trabajos comprenden la demolición del puente vehicular de la carrera séptima con calle 26, esta obra no iniciará hasta que estén listos otros frentes de trabajo que adelanta el contratista. Así lo hizo saber hoy la alcaldesa Mayor (D) de Bogotá, Clara López Obregón

‘Hicimos un recorrido junto con el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, la directora del IDU, María Del Pilar Bahamón y el Gerente de Transmilenio, Fernando Páez, para verificar el Plan de Manejo de Tráfico que se está estudiando y analizando, entonces quise verificar el estado de la obras para garantizar que antes que se vaya a demoler el puente, sobre la carrera Séptima, tengamos vías alternativas que no desmejoren la movilidad de entrada y salida al centro’, dijo la Alcaldesa Mayor (D).

Según la mandataria, hasta que terminen las obras en cinco puntos específicos, los trabajos de demolición no iniciarán, los sitios en mención son:

- La calle 19 con carrera 10

- - Los carriles Oriente - Occidente de la calle 26

- - La oreja de San Diego

- - El carril que sube por la 26 hasta la carrera tercera

- - Además de una serie de obras de desviación de tubos matrices de acueducto

‘Le he pedido al Secretario de Movilidad que se siente nuevamente a la pizarra, porque no vamos a restringir en ningún sitio adicional la movilidad, hasta que no se termine y se den en servicio, así sea de manera parcial, obras para evitar un caos vehicular en el centro de la ciudad’, manifestó la mandataria.

Además del importante anuncio, la máxima autoridad de la ciudad resaltó el avance de las obras que se realizan en este punto de la ciudad y mencionó que algunas de los trabajos serán entregados de manera parcial.

‘Esto va bastante avanzado, pero todavía falta trabajo, esta obra de la parte superior de la 26 por la tercera, hasta la 19 y que abarca de la calle 7 hasta la 34, incluida la Estación del Museo Nacional no se va a entregar este año, de manera parcial se van a entregar carriles adicionales, que nos permitan generar las condiciones para una restricción sobre la carrera Séptima’, reiteró.

Por último la mandataria se dirigió a los bogotanos dando un mensaje de optimismo: ‘Quiero darle la buena nueva a los bogotanos, vamos avanzando estas obras están quedando muy bien ejecutadas, así es que un poco más de paciencia que aquí estamos todas las autoridades verificando, los interventores respirándole al cuello a los contratistas y los contratistas trabajando horas extras para cumplir’.

Este documento fue tomado directamente de la página oficial de la entidad que lo emitió.