COMUNICADO DE PRENSA

Por incumplimiento del Consejo de la Judicatura

en dotación de 150 salas de audiencias:

CONTRALORÍA GENERAL INICIARÁ PROCESOS DE

RESPONSABILIDAD FISCAL POR $10 MIL MILLONES

Bogotá, julio 31 de 2012.- La Contraloría General de la República iniciará procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los $10 mil millones de pesos para determinar el presunto daño patrimonial que ocasionan los atrasos en la dotación requerida para poner en marcha el sistema de oralidad bajo el nuevo Código Contencioso Administrativo. De 150 salas que había proyectado el Consejo Superior de la Judicatura, solo están listas 16.

El Código Contencioso Administrativo estableció el sistema de la oralidad  para las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del Derecho y Reparación Directa. Esto con el fin de lograr una justicia oportuna y eficiente y lograr descongestionar los despachos de lo Contencioso Administrativo.

Para lo anterior el Nuevo Código le impuso al Consejo Superior de la Judicatura la obligación de hacer las inversiones correspondientes para la dotación  de la infraestructura requerida (salas de audiencia, sistemas de grabación, equipos de video, computación, entre otros recursos físicos y tecnológicos). Hasta la fecha se han comprometido 48 mil millones de pesos en infraestructura y 68 mil millones para la vigencia 2012 para gastos de personal.

Esta infraestructura, debía estar lista a partir de la entrada en vigencia del Código, es decir el 3 de julio, y se pudo evidenciar mediante visitas realizadas por la Contraloría General de la República que estos despachos no están dotados, además de lo anterior se proyectaron hacer 150 salas para oralidad y a la fecha  solo están listas (Construidas y Dotadas) 16 Salas.

En otro sentido, y a pesar de existir 173 juzgados y 88 despachos, atendiendo la oralidad administrativa, no cuentan con la dotación de elementos tecnológicos para su adecuado funcionamiento. A hoy el represamiento de los procesos de la jurisdicción Contenciosa Administrativa esta alrededor de los 186 mil procesos

ADJUNTO: Cuadro comparativo de lo proyectado y lo que está listo