CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo dos mil diez (2010)

RADICACIÓN:	05001232600019880575601

EXPEDIENTE:	18.606

ACTOR:                  CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.

DEMANDADO: 	MUNICIPIO DE MEDELLIN

REFERENCIA: 	 CONTRACTUAL – APELACIÓN SENTENCIA

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la sociedad Construcciones y Equipos S.A., contra la sentencia del dieciocho (18) de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se dispuso:

“Se declara probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada.

“En consecuencia, se inhibe para examinar el fondo de la cuestión debatida.”

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda.

El día 4 de julio de 1989, la sociedad Construcciones y Equipos S.A., en ejercicio de la acción contractual, formuló demanda con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas (folios 1 al 57 del cuaderno número 1):

“PRIMERO: Que el MUNICIPIO DE MEDELLIN violó e incumplió los contratos Nos. 165 de 11 de julio de 1.984, 005 de 1.985 y 067 de 1.985, celebrados con la sociedad CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A., cuyo objeto fue la construcción, cobertura y canalización de la quebrada La  Bermejala, en esta ciudad de Medellín.

“SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe pagarle a la sociedad demandante, en el término que la sentencia indique, la suma de $ 17.718.899.84, por concepto de:

“a. Valor acta final del contrato                                           $ 3.348.274.oo

“b. Valor reajuste del Acta No. 9.                                        $  816.793.oo

“c. Valor sobrecostos por suspensiones de

Las obras

“d. Valor sobrecostos por mayores suministros de

Concreto al cambiarse los diseños                                  $ 5.868.473.45

“e. Valor de sobrecostos por desvío de la Quebrada

La  Bermejala                                                                    $1.100.970.oo

“f. Valor sobrecosto por suministro de comisión de

Topografía                                                                        $3.098.813.61

“TOTAL                                                                            $ 17.718.899.84

“TERCERO: Que, además de lo anterior, el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe pagar a la sociedad demandante, de modo que la indemnización sea plena, el interés moratorio de las sumas anteriores, liquidadas a una tasa del 3% desde el mes de junio de 1.985 hasta que el pago se efectúe o, en subsidio de dicho interés, que las sumas a que se condene el Municipio sean reajustadas a valores actuales de conformidad con el artículo 178 del C.C.A.

“CUARTO: Que dentro del valor de la condena debe incluirse, como reparación a la sociedad demandante, el monto de los honorarios de abogado que haya tenido que pagar, tanto en la vía administrativa, como en esta contenciosa, para el efecto de reclamar sus justos derechos.”

El demandante solicitó, como consecuencia de las anteriores declaraciones, por concepto de indemnización de perjuicios, la suma de diecisiete millones setecientos dieciocho mil ochocientos noventa y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 17’718.899.84).

2. Los hechos.

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

- Que el Municipio de Medellín celebró el contrato de obra pública número 165 de julio 11 de 1984, con la sociedad Construcciones y Equipos S.A.

- Que el contrato celebrado se adicionó mediante los contratos distinguidos con los números 005 de 1985 –ampliación del plazo- y 067 de 1985 –obras extras y adicionales-.

- Que las obras contratadas se ejecutaron a satisfacción del Municipio de Medellín y se terminaron el día 19 de marzo de 1.985.

- Que la contratista particular cumplió con sus obligaciones contractuales de manera anticipada, por cuanto el plazo final del contrato tenía vencimiento el día 28 de marzo de 1985.

- Que antes de proceder a efectuar la liquidación de los contratos, la sociedad contratista efectuó una visita a la obra, en compañía del ingeniero interventor, con el fin de analizar algunos aspectos de detalle de la obra y de levantar un inventario de unos supuestos desperfectos encontrados en el material de concreto utilizado; como resultado de la visita se levantó un acta en la cual se consignó que “Después de analizar detalladamente todos los puntos de baja resistencia, se puede garantizar que no se corre ningún tipo de riesgo de carácter estructural de la obra.”

- Que a pesar de la afirmación de que la obra no tenía problemas estructurales, la entidad pública demandada, acogiendo recomendaciones formuladas por la interventoría, le solicitó a la sociedad contratista que efectuara algunas reparaciones en el canal de la quebrada La  Bermejala, a lo cual ésta accedió, con el propósito de garantizar la pronta liquidación del contrato.

- Que mediante oficio número 85352, calendado el 14 de marzo de 1986, suscrito por el interventor del contrato, por el jefe del Departamento Técnico de Interventoría y por el Gerente técnico del INVAL –Instituto Metropolitano de Valorización- se certificó que la obra podía ser recibida a satisfacción por parte del Municipio.

- Que el día 17 de marzo de 1986 se firmó entre las partes del contrato el acta de recibo de las obras.

- Que la sociedad contratista solicitó a la entidad pública demandada que efectuara la liquidación del contrato y, además, le pidió que le pagara las sumas que le adeudaba, correspondientes al acta final y al acta de reajuste del contrato, cuyo pago fue negado por el Municipio.

- Que la entidad pública demandada pretendió efectuar un descuento sobre el valor del contrato, en razón de la menor resistencia del concreto instalado en la obra, en relación con el contratado, lo cual constituía un típico abuso de poder administrativo, por cuanto este descuento no se encontraba contemplado en los pliegos de condiciones, como tampoco en el contrato celebrado.

- Que la firma Julio López de Mesa & Cía. Ingenieros Estructurales, después de efectuar el estudio estructural del canal de la quebrada La  Bermejala, había certificado que la resistencia del concreto cumplía “con todos los requisitos impuestos por las normas”.

- Que en tanto las obras contratadas se terminaron el 19 de marzo de 1985 y se entregaron bajo acta de recibo el 17 de marzo del año siguiente, el Municipio debía pagar al contratista particular los valores correspondientes al acta final y al acta de reajustes.

- Que a la fecha de presentación de la demanda, el Municipio no ha liquidado el contrato y tampoco ha pagado los valores reclamados por el demandante.

- Que la sociedad contratista, por medio de oficio calendado el 30 de enero de 1985, formuló a la entidad pública contratista una reclamación por los sobrecostos en los cuales se había visto obligada a incurrir, los cuales tenían las siguientes causas, todas ellas imputables a la entidad pública demandada: i) las suspensiones del contrato; ii) los cambios que la entidad había realizado a los diseños de la obra; iii) los mayores valores del concreto utilizado, como consecuencia del cambio en los diseños de la obra; iv) los mayores valores originados en el desvío del cauce de la quebrada La  Bermejala.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

Afirmó la parte actora que con ocasión de los incumplimientos contractuales imputables a la entidad pública demandada se vulneraron las siguientes normas: i) el Decreto-ley 222 de 1983 y las normas que lo han modificado y reglamentado; ii) el Decreto Municipal 150 de 1983, contentivo del Estatuto Contractual del Municipio de Medellín; iii) los artículos 87, 135 y siguientes, 178, 278 y siguientes del C.C.A.

El actor no hizo referencia a las normas del Decreto-ley 222 de 1983 y del Decreto Municipal 150 de 1983 que habrían sido vulneradas y tampoco se refirió al concepto de la violación.

4. Actuación procesal.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 9 de agosto de 1989, admitió la demanda y ordenó la notificación personal al Alcalde de Medellín y al Agente del Ministerio Público, al tiempo que dispuso la fijación en lista para los fines previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo; en la misma providencia reconoció personería adjetiva al abogado de la parte demandante (folio 62 del primer cuaderno).

5. Contestación de la demanda.

La entidad pública demandada, por conducto de apoderada debidamente constituida y reconocida en el proceso (folios 64 a 69 del primer cuaderno), dio respuesta oportuna a la demanda presentada por la parte actora; se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de caducidad de la acción invocada por el actor, de conformidad con el artículo 136 inciso 7º del C.C.A.; en el escrito de contestación de la demanda, afirmó lo siguiente:

“Como se desprende del acta de recibo, las obras fueron recibidas a satisfacción del Municipio el 17 de marzo de 1986. Quiere decir lo anterior, que los hechos que dieron lugar a la demanda del actor cuantificados en los No. 9 y SS., ocurrieron con anterioridad a dicha fecha. La demanda sólo fue presentada el 7 de julio de 1989 sobrepasando el término legal de caducidad.

“Es de reconocida jurisprudencia, que este tipo de situaciones, dan derecho frente al contratista a acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa sin necesidad de reclamar directamente a la administración, luego, las solicitudes presentadas no suspenden el fenómeno de la caducidad, la entidad no obstante y en aras del derecho de petición, analizó y decidió las solicitudes del contratista dándoselas a conocer oportunamente e insistiéndole para que se presentara a continuar los trámites necesarios para cancelarle su obligación, situación ésta que no impedía al interesado para además dirimir los conflictos surgidos en relación con las peticiones no reconocidas ante los tribunales.”

6. Decreto de pruebas.

Mediante auto de marzo 22 de 1990, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó las pruebas solicitadas por la parte demandante (folios 89 y 90 del primer cuaderno).

7. Audiencia de conciliación.

Por medio de auto de marzo 7 de 1997, el Tribunal Administrativo a quo fijó fecha para la audiencia de conciliación (folio 339 del primer cuaderno), la cual fue programada para el día 20 de mayo de 1997, oportunidad procesal que fracasó porque la entidad pública demandada no se hizo presente en la diligencia (folio 340 del primer cuaderno).

8. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

El 1 de junio de 1997 el Tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes para que presentasen sus respectivos alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiese su concepto (folio 341 del primer cuaderno).

Las partes no presentaron sus alegaciones en esta instancia y tampoco el Ministerio Público rindió su concepto.

9. Cesión de derechos litigiosos.

El día 1 de septiembre de 1999, el representante legal de la sociedad Construcciones y Equipos S.A., mediante oficio, informó al Tribunal Administrativo a quo que había cedido los derechos litigiosos que le correspondían en el proceso, a la sociedad Maluna Ltda., y adjuntó el respectivo contrato (folios 347 y 348 del primer cuaderno).

- 10. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia -en el presente asunto- el 18 de noviembre de 1999 (folios 352 a 359 del cuaderno principal), mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, para cuya decisión argumentó que de conformidad con el Decreto 01 de 1984, las acciones relativas a contratos caducaban en el término de dos años, contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvieran de fundamento.

Afirmó el Tribunal Administrativo a quo que, de acuerdo con la Jurisprudencia del Consejo de Estado, el término de dos años para demandar en acción contractual debía contarse desde la fecha en la cual el contrato se hubiere liquidado y, en el evento de que no se hubiese liquidado, desde el momento en el cual se había agotado el término para efectuarla; afirmó el a quo:

“Recibidas las obras en marzo 17 de 1986, de acuerdo con las pautas jurisprudenciales reseñadas, el contrato debía liquidarse de común acuerdo a más tardar el 17 de julio de 1986 o unilateralmente el 17 de septiembre del mismo año. Como ninguno de los eventos mencionados se dio en este caso, el contratista debió formular la demanda dentro de los dos años siguientes al fracaso de dichas etapas, es decir, hasta el 17 de septiembre de 1988, sin que para nada incida en el cumplimiento del término de caducidad la resolución expedida por el municipio en abril de 1989 la cual, sin embargo, podía ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que no fue, como se ha visto, lo pretendido por la actora en este proceso.”

11. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo a quo, la parte demandante interpuso recurso de apelación (folios 361 a 364 del cuaderno principal), el cual fue concedido por el a quo mediante auto del 1 de marzo de 2000 (folio 365 del cuaderno principal).

En su escrito de apelación la parte demandante solicitó revocar la sentencia en cuanto declaró caducada la acción, para que en su lugar se decidan favorablemente las súplicas de la demanda o se ordene al inferior proceder en igual sentido; en síntesis, afirmó:

- Que el Decreto-ley 222 de 1983 no consagró término alguno para liquidar los contratos administrativos.

- Que el silencio de la norma había sido interpretado por la jurisprudencia, en el sentido de que debía concederse un término prudencial para liquidar los contratos.

- Que el término para liquidar un contrato administrativo constituía una exigencia para la Administración Pública, cuya conducta omisiva en relación con esta obligación no podía generarle al contratista consecuencias negativas.

- Que la demanda fue instaurada dentro del término de los dos años siguientes al último acto administrativo “de reconocimiento de valores contractuales al contratista”, toda vez que el Municipio de Medellín, mediante Resolución 0394 de abril 18 de 1989, reconoció al contratista el pago de obras extras y/o adicionales y que el término de caducidad debía contarse desde la fecha de ejecutoria de esta resolución.

12. Actuación en segunda instancia.

Mediante auto del 27 de julio de 2000, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 18 de noviembre de 1999 (folio 369 y 370 del cuaderno principal).

La Corporación, por medio de auto proferido el 17 de agosto de 2000, corrió traslado a las partes para que presentasen sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su concepto (folio 372 del cuaderno principal).

Las partes guardaron silencio en esta instancia.

Concepto del Ministerio Público.

La representante del Ministerio Público, a través de memorial presentado el día 24 de agosto de 2000, allegó su respectivo concepto, en el cual afirmó que comparte la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo a quo y pidió su confirmación, con argumentos similares a los esgrimidos por el a quo (folios 376 a 386 del cuaderno principal).

Respecto de lo expresado por el actor en su escrito de apelación, en el sentido de que el contratista no podía soportar la actitud omisiva de la entidad contratante, expresó que el término de caducidad de la acción impone al demandante, bien sea el contratista particular o la entidad estatal, la carga de “introducir el libelo oportunamente”.

En cuanto a la afirmación del actor de que el término de caducidad debía contarse desde la expedición de la Resolución No. 0394 del 18 de abril de 1989, consideró que no le asistía razón al actor por cuanto “el término de caducidad de la acción contractual, que es de dos años, está dado por la ley y el momento a partir del cual comienza su contabilización también: Desde cuando se presenten los hechos que den lugar a la acción, que en el presente caso, como ya se vio, corresponde al vencimiento del plazo máximo en que debió producirse la liquidación del contrato.”

II. C O N S I D E R A C I O N E S :

Para adelantar el estudio de los distintos temas que constituyen materia de la litis, se avanzará en el siguiente orden: 1) competencia de la Sala para conocer del asunto; 2) las pruebas aportadas al proceso; 3) la acción instaurada y el término para proponerla; 4) la liquidación de los contratos de la Administración en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983; 5) el caso concreto.

1. Competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto.

El contrato 165 de 1984 y los contratos 005 de 1985 y 067 del mismo año, se celebraron en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983, el cual fue prácticamente reproducido por las normas del Decreto número 150 de 1983, expedido por el Alcalde de Medellín, por medio del cual se expidió el Estatuto Contractual para ese Municipio, cuyas disposiciones resultaban aplicables al Municipio de Medellín y a sus entidades descentralizadas.

El Decreto-ley 222 de 1983 clasificó los contratos celebrados por las entidades públicas en Contratos Administrativos y Contratos de Derecho Privado de la Administración; el artículo 16 de este Decreto-ley estableció el listado de los Contratos Administrativos propiamente dichos y dispuso, de igual forma, que los no contenidos allí serían contratos de Derecho Privado de la Administración.

El contrato de obra pública celebrado por una entidad pública fue uno de aquellos considerados como “administrativos”, pues se encontraba enlistado en el artículo 16; esto adquiere relevancia a efectos de definir la jurisdicción competente para dirimir los conflictos que de ellos se generen, pues el artículo 17 del Decreto-ley 222 de 1983, vigente al momento de presentación de la demanda –julio 4 de 1989-, prescribía:

“La calificación de contratos administrativos determina que los litigios que de ellos surjan son del conocimiento de la justicia contencioso administrativa; los que se susciten con ocasión de los contratos de derecho privado, serán de conocimiento de la justicia ordinaria.

“(…).”

Bajo esta perspectiva, hay que tener presente que el contrato celebrado entre el Municipio de Medellín y la sociedad Construcciones y Equipos S.A., debe tenerse como Contrato Administrativo; así las cosas, establecida esta circunstancia se deduce que el Consejo de Estado, en esta instancia, es el competente para conocer de las controversias suscitadas a raíz de este contrato; esta posición ha sido expuesta por la jurisprudencia de esta Corporación según los siguientes términos:

“En tal virtud, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el conocimiento de los conflictos generados por contratos celebrados por las entidades públicas, estaba informado por las siguientes reglas:

“a) Si el contrato era de aquellos que taxativamente se señalaban como administrativos en el artículo 16 de ese estatuto o en otra norma especial con esa categoría, entonces era la Jurisdicción Contencioso Administrativa la competente para conocer del proceso.

“(…)”

2. Las pruebas aportadas al proceso.

El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también parte de la filosofía que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normatividad.

Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del C. de P. C., los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del C. de P. C., regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.

De otro lado, si el documento aportado es de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del C. de P. C., éste se reputará auténtico en los siguientes casos: i) cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y ésta no lo tache de falso.

En relación con las copias aportadas a un proceso y su alcance probatorio, la Corte Constitucional, en sentencia C-023 de febrero 11 de 1998, puntualizó:

“El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

“Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

“En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.”

Previo a examinar de fondo el recurso de apelación propuesto, se requiere examinar cada una de las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su autenticidad y, por ende, realizar el respectivo juicio de legalidad; de esta forma se relacionan a continuación los documentos aportados y su respectiva calificación probatoria:

2.1. Documentos aportados en original o en copia auténtica.

Los siguientes documentos fueron allegados al proceso en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados como pruebas válidas:

2.1.1. Original del contrato número 165 de 1984, celebrado entre el Municipio de Medellín y la sociedad Construcciones y Equipos S.A., el día 23 de mayo de 1984; el documento contiene un sello en el cual se lee que el contrato fue registrado por la Contraloría Municipal el día 11 de julio de 1984; se destacan las siguientes cláusulas del contrato (folios 6 al 22 del primer cuaderno):

“PRIMERA: Objeto del contrato: Es la construcción de la canalización y cobertura de la Quebrada “La  Bermejala”, de acuerdo con los siguientes ítems, cantidades de obra y precios unitarios: (…)

“TERCERA: Valor del contrato: El valor de este contrato se estima en la suma de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M.Cte. ($ 61’470.000.oo). El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL MUNICIPIO.

“(…)

“NOVENA: Plazo: EL CONTRATISTA ejecutará las obras objeto de este contrato en un plazo de: CIENTO SETENTA (170) días solares, contados a partir de la fecha de registro de la Contraloría Municipal.

“DECIMA: Ampliación del plazo: Cuando haya necesidad de modificar el plazo se suscribirá un contrato adicional, el cual será autorizado por el Alcalde y sólo requerirá la firma de las partes y la prórroga de las garantías.”

“(…).”

2.1.2. Copia auténtica de las actas de obra números 261 del 1 de septiembre de 1984, 284 del 2 de octubre de 1984 y 298 del 3 de noviembre de 1984, mediante las cuales el Instituto Metropolitano de Valorización –INVAL-, en calidad de interventor, recibió los trabajos que a esas fechas se encontraban ejecutados, en desarrollo del contrato 065 de 1984 (folios 278 a 283 del primer cuaderno).

2.1.3. Original del contrato número 005/85, celebrado el 22 de enero de 1.985 entre las partes del contrato 165/84, cuyo objeto constituyó la adición del plazo convenido en este último contrato; se destacan las siguientes cláusulas del contrato (folios 23 y 304 del primer cuaderno):

“PRIMERA: Objeto: Es la ampliación en NOVENTA (90) días solares al plazo inicialmente pactado en el contrato 165/84.

“(…)

“TERCERA: EL CONTRATISTA declara que no hará ninguna reclamación derivada de la presente ampliación.”

2.1.4. Original del contrato número 067 de 1985, celebrado el día 7 de marzo de 1.985, entre las partes del contrato 165/84, con el objeto de pactar la realización de obra extra y de obra adicional; se destacan las siguientes cláusulas del contrato (folios 24 a 26 del primer cuaderno y 305 a 307 del mismo cuaderno):

“PRIMERA: Objeto: De conformidad con la comunicación del Alcalde del 22 de febrero de 1.985, lo constituye las siguientes obras extras y adicionales: (…)

“SEGUNDA: Valor del contrato: El presente contrato adicional se fija en la suma de: VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M. Cte. ($ 22’353.050.oo).”

2.1.5. Copia auténtica del “acta de sobrepago”, firmada por el interventor del contrato, por el ingeniero jefe del Departamento de Interventoría del INVAL y por el representante legal de la sociedad contratista, el día 26 de junio de 1985, en la cual se expresó lo siguiente:

“En el acta No. 6 de enero/85, el ítem No. 14, que dice:

“Cargue y botada de escombros a 1 km. con 7.500 M3 a $ 150.oo el M3, se pagaron 11.396,09, por lo cual hay sobrepago de 3.896,09 M3 y su valor es de $ 584.413,50, el cual será descontado de la última Acta No. 9.”

2.1.6. Documento original que contiene el acta de recibo de la obra correspondiente a los contratos 165/84 y 067/85, calendada el 17 de marzo de 1986, firmada por las partes del contrato, por la interventoría y por una funcionaria de la Contraloría Municipal, en calidad de testigo; del acta se destacan los siguientes apartes (folios 60 a 61 y 317 a 318 del primer cuaderno):

“A los 19 días del mes de marzo de 1985 se hizo la respectiva visita para el recibo del contrato por parte de la comisión fijada por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Medellín, la cual hizo las siguientes sugerencias que se enumeran en la respectiva acta de recibo previo.

“La comisión dejó constancia de las siguientes observaciones:

‘1. Las bajas resistencias obtenidas en los ensayos de concreto.

‘2. El plazo contractual se venció el día 28 de marzo de 1985.

‘3. El contratista realizó trabajos como resane de ‘hormigueros’ y refuerzo de la losa de fondo de acuerdo a las sugerencias hechas por la comisión y recomendaciones de la Interventoría del Inval, documento que se anexa con fecha 14 de Marzo de 1986.

‘4. La comisión hace recibo de la obra a satisfacción del Municipio de Medellín el día 17 de marzo de 1986’.

“Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de Marzo de 1986.”

2.1.7. Copia auténtica de un oficio enviado por el contratista al Interventor Fiscal de la Contraloría Municipal, el día 6 de junio de 1986, en el cual le pregunta cuáles son las exigencias para liquidar el contrato 165 de 1984 y su adicional 167 de 1985 (folio 321 del primer cuaderno)

2.1.8. El Contralor Municipal y el Director de la División de Interventoría Fiscal, en junio 10 de 1986, le responden al contratista que la liquidación no es una función de la Contraloría, por cuanto la misma corresponde al Alcalde Municipal (folios 322 y 323 del primer cuaderno).

2.1.9. Copia auténtica de un oficio enviado por el contratista al Secretario de Obras Públicas del Municipio, el día 23 de junio de 1986, en el cual le solicitó que efectuara la liquidación del contrato 065 de 1983, por cuanto las observaciones formuladas a la obra, por parte del Municipio, habían sido acogidas por el contratista y, además, porque “el plazo del contrato se vencía el 28 de marzo de 1985” y la obra había sido recibida el 17 de marzo de 1986 (folios 327 y 328 del primer cuaderno).

2.1.10. Copia auténtica de un oficio enviado por el contratista a la interventoría del contrato, fechado el 1 de julio de 1986, en el cual le solicitó tramitar ante el gobierno municipal el pago del valor correspondiente a obra adicional de botada de escombros y de reajuste del contrato 065 de 1984 (folio 326 del primer cuaderno).

2.1.11. Copia auténtica de un documento mediante el cual el Secretario de Obras Públicas del Municipio le informó al contratista, el 2 de julio de 1986, que la liquidación se debía realizar de conformidad con la cláusula 17 del contrato y en los términos del acta de liquidación final que el mismo contratista se abstuvo de suscribir; también le informó que para proceder a efectuar el pago de las actas final y de reajuste, debía cumplir con los parámetros consignados en anterior oficio (folios 319 y 320 del primer cuaderno).

2.1.12. Copia auténtica de una parte del acta número 0686, correspondiente a la reunión del Consejo de Gobierno Municipal, efectuada el día 14 de julio de 1986, en la cual consta que se nombró una comisión para que rindiese un informe acerca de la reclamación de la sociedad Construcciones y Equipos S.A. (folios 276 y 277 del primer cuaderno).

2.1.13. Copia auténtica del acta de informe de la comisión nombrada por el Consejo de Gobierno, reunida el 23 de julio de 1986, en la cual dejó consignado que el Municipio recibió las obras correspondientes al contrato 065 de 1984 y que en tanto el contratista ejecutó obra adicional con autorización de la inteventoría, se le debían pagar $ 584.414.oo; además, el representante de la Contraloría solicitó que le fuera llamada la atención al interventor por contratar obra adicional sin autorización del Alcalde (folios 324 y 325 del primer cuaderno).

2.1.14. Copia auténtica del acta número 0786, correspondiente a la reunión del Consejo de Gobierno Municipal, efectuada el día 6 de agosto de 1986, en la cual se aprobó que el Municipio haría un “reconocimiento de $ 584.414.oo”, a la sociedad Construcciones y Equipos S.A., por concepto de obra adicional realizada en desarrollo de los contratos 065 de 1984 y 067 de 1985, la cual había sido autorizada por la interventoría de tales contratos (folios 147 a 155 del primer cuaderno, 274 a 275 y 308 a 316 del mismo cuaderno).

2.1.15. Original de un oficio remitido por el contratista particular a la entidad pública demandada, recibido por esta última el día 19 de septiembre de 1986, en el cual le solicitó la “liquidación definitiva del contrato No. 165 de 11 de julio de 1984”, así como la cancelación de las sumas correspondientes a los valores de las actas final y de reajuste del contrato (folios 27 a 40 del primer cuaderno).

2.1.16.  Copia auténtica del acta número 02/87, correspondiente a la reunión del Consejo de Gobierno Municipal, efectuada el día 26 de febrero de 1987, en la cual se aprobó efectuar una reunión con funcionarios de la Contraloría Municipal y de la Secretaría de Obras Públicas, con el propósito de “estudiar algunas dudas sobre la contratación” con la sociedad Construcciones y Equipos S.A. (folios 156 a 162 del primer cuaderno).

2.1.17. Copia auténtica de la Resolución número 0394 de abril 18 de 1989, por medio de la cual el Alcalde del municipio de Medellín efectuó “un reconocimiento” al contratista particular, en razón de una obra adicional relacionada con el contrato 165/84; en la Resolución se expresó lo siguiente (folios 139 a 141 y 164 a 166 del primer cuaderno):

“CONSIDERANDO

“1. Que el Municipio de Medellín celebró con la firma CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A., el contrato No. 165 de 1984 y sus adicionales 05 y 067 de1985, cuyo objeto fue la Construcción de Cobertura y Canalización de la Quebrada la Bermejala.

“2. Que en desarrollo de dicho contrato se llevó a cabo un volumen adicional de 3890 m3 de cargue y botada de escombros, lo que por falta de cuidado del interventor y del contratista no se legalizó oportunamente mediante contrato escrito.

“3. Que el Consejo de Gobierno en sus sesiones de Agosto 6 de 1986 –Acta 07- y Febrero 26 de 1987 –Acta 02-, sometió el caso a estudio y dio aprobación al informe de comisión designada para tal efecto, aceptando y reconociendo al contratista la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 50/100 MCTE. ($ 584.413,50), resultante de multiplicar 3.890,09 m3, a CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($150,oo) cada metro cúbico.

“4. Que existe disponibilidad presupuestal según Reserva Certificada por la Contraloría Municipal número 202 de 1.989, por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($ 2.896.000,oo), para disponer el pago de dichas obras, con cargo al artículo 0204210 – 4832 – Materiales y Sostenimiento, Vías y Coberturas.

“5. Que en consecuencia, es procedente disponer el pago de dichos trabajos.

“RESUELVE:

“ARTICULO PRIMERO: Reconocer el pago de las obras extras y/o adicionales, ejecutadas por el contratista CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A., en desarrollo de los contratos Nos. 165 de 1.984 y adicionales 05 y 067 de 1.985, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 50/100 MCTE. ($ 584.413,50).

“ARTICULO SEGUNDO: La cancelación de las obras extras y/o adicionales, se ejecutará previa la suscripción de un contrato de transacción.

“ARTICULO TERCERO: Notificar la presente Resolución al contratista en los términos del Decreto 01 de 1984.

“ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución únicamente procede el Recurso de Reposición, que deberá interponerse directamente y por escrito ante el Alcalde, en el acto de Notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes.”

2.1.18. Copia auténtica de una constancia secretarial, firmada por la Secretaria de la División Jurídica de la Alcaldía, en la cual se consignaron los mensajes dejados en diversas fechas al contratista para que procediera a notificarse de la Resolución número 0394 de 1989; en junio 7 de 1989, se efectuó la siguiente anotación (folios 142 y 143 del primer cuaderno):

“Junio 7 de 1989

“En la fecha, presente en este Despacho el señor Manuel Osorio Urrea, abogado de la firma CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A., se le facilitó la Resolución Nro. 0394 del 18 de abril/89, quien expresó al terminar de leerla: ‘En vista de que sólo se le reconocería la suma de $ 584.413,50 ellos demandarían, por lo tanto no se notificarían ni tampoco harían llegar el certificado de la Cámara de Comercio ni el paz y salvo municipal para la elaboración del contrato de transacción, ya que esto implicaría la aceptación de éste.

“Quedé con el señor Osorio Urrea en que se presentaría nuevamente para hablar personalmente con la doctora Gladys Vásquez, o que de pronto preferiría llamarla.”

2.1.19. Copia auténtica de una “cita única” remitida el 8 de junio de 1989 al representante legal de la sociedad Construcciones y Equipos S.A., para que se enterara del contenido de la Resolución 0394 de 1989, la cual contiene, en el renglón correspondiente al “citado”, una firma ilegible y un sello de la firma Construcciones y Equipos S.A.

2.1.20. Copia auténtica del edicto por medio del cual se notificó la Resolución 0394 de 1989; el edicto se fijó el día 27 de junio de 1989 y se desfijó el 11 de julio de 1989 (folios 144 y 167 del primer cuaderno).

2.2. Copias simples.

Al proceso se allegaron varios documentos en copia simple y, de conformidad con lo anteriormente mencionado, carecen de valor probatorio; estos documentos se arrimaron por parte del apoderado de la parte demandada -como anexos del escrito de contestación de la demanda-.

2.3. Pruebas Testimoniales.

En desarrollo de la prueba testimonial decretada por el Tribunal Administrativo a quo, en el proceso se recibieron las declaraciones de los señores Juan Guillermo Gómez Roldán, Darío Humberto Moreno Saldarriaga, Jorge Uribe Jaramillo, Humberto Jaramillo Jaramillo, Rodrigo López Ríos y Francisco Darío Bustamante Ledesma; estas declaraciones hicieron referencia a asuntos técnicos relacionados con la ejecución y el recibo de la obra contratada (folios 95 a 137 del primer cuaderno y 263 a 270 del mismo cuaderno).

### 3. La acción incoada y el término para proponerla.

La acción incoada en esta ocasión por el demandante es la contractual-consagrada en el artículo 87 del C.C.A.- según la cual, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., -antes de ser modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989-, se podía intentar en un término de dos (2) años contados desde la expedición de los actos o de ocurridos los hechos que hubiesen dado lugar a ella.

Ahora bien, la Sala ya ha precisado en providencias anteriores y respecto de la norma legal en cita, la forma de computar el plazo para el ejercicio de la acción contractual; en tal sentido ha sido reiterada la jurisprudencia al señalar que todas las acciones que hubiere decidido promover el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, debió formularlas a más tardar dentro de los dos años siguientes a su terminación o a su liquidación, si ésta era necesaria, so pena de que operare el fenómeno de la caducidad de la acción.

Así, en sentencia del 22 de junio de 1995, expediente No. 9.965, se señaló:

“(...) Pretender que el término de caducidad corra en forma independiente para cada pago que se haga en la ejecución del contrato, afectaría la relación entre los contratantes, dado que atenta la confianza que debe existir entre ellos para que pueda lograrse la satisfactoria ejecución del contrato. Esta finalidad no se lograría si el contratista, inclusive durante la ejecución misma del contrato se ve obligado a estar demandando a la administración contratante por cada pago que reciba y con el cual no está de acuerdo.

“En la ejecución de los contratos estatales debe darse especial importancia a la confiabilidad que los contratantes se ofrecen y que les permite conciliar, en el momento de la liquidación final, los conflictos que entre ellos se presenten. Es apenas razonable que el contratista, a quien le interesa mantener una buena relación con la contratante, espere a terminar la relación contractual, para decidir si demanda o no, a la administración”.

Ya en auto del 8 de junio del mismo año, expediente No. 10.684, la Sala había señalado:

“La interpretación hecha por el Tribunal desconoce por completo la noción del ejercicio de las acciones contractuales, dado que el negocio jurídico es un todo inescindible respecto del cual habrán de tenerse de presente fenómenos tales como su terminación y liquidación para aplicarles la drástica figura de la caducidad de las acciones respectivas.

“En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración.

“La Sala reitera su punto de vista sentado en oportunidades anteriores en el sentido de que los pagos periódicos que deba efectuar la administración como consecuencia de un contrato, no pueden ser mirados como hechos aislados para aplicarles exegéticamente el concepto de caducidad de la acción, sino que deberá aplicarse la solución consignada en el párrafo inmediatamente anterior de esta providencia. Dicho de otra manera no puede imponérsele al contratista la dura e ilógica tarea de estar presentando demandas sucesivas por los incumplimientos periódicos imputables a la administración, pues ello no se compadece con la lógica, con la cordialidad y armonía que debe reinar entre las partes ni con la seriedad y consideración debida a la administración de justicia. (…).”

Bajo esta perspectiva, la Sala, en el caso que examina, tendrá en cuenta para el cálculo de la caducidad de la acción contractual la fecha en la cual debía liquidarse el contrato demandado.

4. Liquidación de los contratos de la Administración en vigencia del Decreto-ley 222/83.

La liquidación del contrato administrativo (según la terminología del Decreto-ley 222 de 1983) o estatal (según lo establece la Ley 80 de 1993), la cual puede ser bilateral, unilateral o judicial, según el caso, tiene por objeto establecer (i) el estado en que quedaron las obligaciones que surgieron de la ejecución del contrato; (ii) los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar según lo ejecutado y lo pagado; (iii) las garantías inherentes al objeto contractual, así como, (iv) los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado define la liquidación del contrato estatal en los siguientes términos:

“En cuanto corresponde a la liquidación de los contratos de la Administración, ha de señalarse que dicha figura corresponde al balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar quién le debe a quién y cuánto.”

Respecto de las obligaciones que surgen de la liquidación, en sentencia de agosto de 2001, esta Corporación expresó:

“La liquidación del contrato no debe ser entendida como una condición de exigibilidad de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, porque como lo prescribe la ley y lo ha precisado la jurisprudencia, es un corte de cuentas entre las partes, en el que se deja constancia de las obligaciones cumplidas y no cumplidas en oportunidad.”

En síntesis, independiente de la fuente de la liquidación del contrato –acuerdo, acto administrativo, sentencia o laudo arbitral– lo que se busca es “(…) que, con la liquidación del contrato, se defina el estado económico del mismo y que, liquidado el contrato, debe estarse a lo resuelto en la liquidación respecto de las obligaciones derivadas del contrato estatal, sin perjuicio de que pueda demandarse su modificación, por vía judicial”

El Decreto-ley 222 de 1983 señaló en su artículo 287 los casos en los cuales procede la liquidación del contrato, así:

“ARTICULO 287. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA LIQUIDACION -. Deberá procederse a la liquidación de los contratos en los siguientes casos:

“1. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad.

“2. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante.

“3. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declare nulo.

“4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del presente estatuto.

“Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez que se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos.” (negrillas por fuera del original)

De conformidad con la norma legal antes transcrita y, tal como ha sido reconocido por la Jurisprudencia de la Sala, la liquidación del contrato partía de un presupuesto previo, cual era la terminación o finalización del contrato, bien porque la misma hubiere ocurrido “en forma normal o de manera anormal”; al respecto la Sala sostuvo lo siguiente:

“La liquidación del contrato, para la época en que se celebró el contrato, se encontraba regulada por el artículo 287 del Decreto-ley 222 de 1983 cuyo texto literal es el siguiente:

“(…)

“La norma legal anteriormente transcrita [se refiere al artículo 287 del Decreto-ley 222 de 1983], señalaba los eventos en que procedía la liquidación del contrato, todos los cuales partían de un presupuesto común, previo y obvio, consistente en que el contrato hubiera terminado o finalizado, bien en forma normal o de manera anormal.

“Es así como la norma establecía la obligatoriedad de liquidar los contratos cuando las partes, de mutuo acuerdo, decidieran poner fin a la relación contractual, al tiempo que dispuso la observancia de dicha etapa en tres de los eventos de terminación anormal del contrato, consistentes ellos en: i) la declaratoria de caducidad por parte de la Administración; ii) la declaratoria de terminación unilateral por las causales previstas en el artículo 19 del citado Estatuto y, iii) la declaratoria judicial de nulidad del contrato debidamente ejecutoriada. Además de los casos anteriores, el inciso final exigía la liquidación de los contratos de “suministro y obras públicas”, cuando se hubieren cumplido o ejecutado las obligaciones contractuales, es decir, la terminación de esa clase o tipo de contratos de manera normal, por agotamiento del objeto contractual.

“Así mismo, el artículo 289, inciso 3º del mismo estatuto, previó solo dos formas de liquidación de los contratos, a saber: i) por mutuo acuerdo o bilateral y ii) unilateral por parte de la Administración, cuando las partes no lograren un consenso, sin que en dicha norma se hubiere consagrado expresamente la liquidación judicial del contrato cuyo fundamento estaba en el artículo 87 del C.C.A., en cuanto autorizaba a cualquiera de las partes del contrato a solicitar, en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales, cualquier tipo de declaraciones y condenas lo cual incluía, naturalmente, la posibilidad de solicitarle al juez del contrato la adopción de su respectiva liquidación, tal como posteriormente lo hizo expresamente la Ley 446 de 1998 al modificar el texto del artículo 136 del C.C.A.

“En vigencia del Decreto 222 de 1983 precitado, la Sección Tercera se refirió a los modos de terminación de los contratos y a la liquidación subsiguiente en los términos que a continuación se transcriben:

“Además, los contratos administrativos pueden terminar normal o anormalmente. En el primer evento, por el cumplimiento del objeto en la forma y el tiempo debidos. En el segundo, por caducidad o terminación unilateral, o por vencimiento del plazo antes del cumplimiento del objeto convenido.

“Terminado normal o anormalmente un contrato, en especial en los contratos de suministro, obra pública o prestación de servicios, procederá su liquidación, en los términos señalados en el mismo contrato. Liquidación que podrá hacerse de común acuerdo, o en forma unilateral, en caso contrario, por la entidad pública contratante y mediante resolución motivada”.

“El recuento anterior permite puntualizar que la oportunidad para liquidar los contratos estatales -máxime cuando a ello procede la entidad contratante de manera unilateral-, sólo tiene cabida con posterioridad a la terminación del correspondiente vínculo contractual.

“Así lo ha establecido la ley y lo ha reconocido la jurisprudencia, puesto que resulta elemental que en el tiempo se de primero la terminación del contrato y después se proceda a su liquidación final, por lo cual no será posible liquidar definitivamente un contrato si previamente no ha terminado.” (Negrillas de la Sala)

Ahora bien, en cuanto corresponde a la oportunidad o el plazo establecido para la realización o adopción de la liquidación de un contrato de la Administración, dentro del marco normativo aplicable de manera particular al caso concreto que aquí se examina, importa destacar que el Decreto-ley 222 de 1983 no precisó tiempo alguno dentro del cual debía agotarse dicha etapa, vacío legal que fue satisfecho por vía jurisprudencial cuyos lineamientos fueron recogidos posteriormente por la Ley 80 de 1993, en sus artículos 60 y 61, normas que posteriormente complementó la Ley 446 de 1998 mediante lo dispuesto en su artículo 44, numeral 10, letras b), c) y d).

Inicialmente la Jurisprudencia señaló un término de cuatro (4) meses, contados desde la terminación del contrato; más tarde precisó que el procedimiento para la liquidación del contrato debía cumplirse en un plazo de seis (6) meses, así: cuatro (4) meses para la liquidación por mutuo acuerdo y dos (2) para efectuar la liquidación de manera unilateral, por parte de la Administración; la Jurisprudencia de la Sala sostuvo lo siguiente:

“Está probado en el proceso que el contrato por el cual se demanda fue celebrado en el año de 1991, y que su ejecución se inició el 3 de mayo del mismo año -según acta suscrita por las partes del contrato, que obra a fl. 282 del C. 1-

“Por este sólo aspecto es posible deducir que la norma legal aplicable al contrato es el Decreto 222 de 1983  -con el correspondiente Código Fiscal que lo adoptó- , ley vigente la momento de sus celebración.

También se encuentra probado que, con el “Acta de recibo material de obra”, suscrita el 13 de septiembre de 1991 -fl. 90 C. 1-, se hizo constar que había concluido la ejecución del contrato, desde el punto de vista de las obligaciones pactadas. Expresamente dice este documento que las partes se reunieron:

“(…)

“Siendo así las cosas, a partir de este momento se debe empezar a contar el plazo de liquidación del contrato, y a partir de éste el de caducidad de la acción, teniendo presente que para el momento de la celebración del contrato  -e incluso de la ejecución del mismo- este plazo era de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que debió liquidarse el contrato, dando aplicación al artículo 136 del CCA., vigente para ese año.

“La dificultad que existía, en vigencia del decreto 222 de 1983, debido a que no contemplaba un plazo para realizar la liquidación del contrato de obra, hizo que la jurisprudencia de esta Corporación definiera el tema de la siguiente manera -sentencia de 30 de agosto de 2001, Rad. No. 50001-23-31-000-1999-6256-01(16256)-:

“La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato.  Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, expediente No. 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma.  En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento.  Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de  liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración...”

“Encuentra la Sala que, en el contrato No. 010 de 1991, se acordó, en la cláusula 17, que “una vez cumplidas las obligaciones surgidas del presente contrato... se procederá a su liquidación por parte del FOSOP mediante actas en las que constarán las respectivas diligencias, las sumas de dinero recibidas por el contratista y las cantidades de obra ejecutadas por él...”

Y más adelante se agrega, en el parágrafo de esta misma cláusula, que  “Si no hubiere acuerdo para liquidar el contrato, se tendrá en firme la  liquidación que mediante resolución motivada elabore la entidad contratante...”

“Esta cláusula refleja de manera clara i) que este contrato es de aquellos que requerían liquidación, y, de otro lado, ii) que no se estableció plazo alguno para realizarla, de manera que frente a esta situación aplican perfectamente los términos establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera -para los contratos regidos por el decreto 222 de 1983-, la cual ha dicho al respecto que:

“La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sentencia del 29 de enero de 1988, expediente 3615).

“También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes...

“Aplicada la anterior posición jurisprudencial al caso concreto, encuentra la Sala que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pero con la precisión que pasa a hacerse.

“Para el Tribunal el cómputo de los términos que hizo para llegar a la conclusión de que había caducado la acción fue el siguiente: A partir de la fecha del recibo de las obras se deben contar 2 meses para intentar la liquidación bilateral del contrato, 2 meses para realizar la liquidación unilateral del contrato y si no se hizo la liquidación en esos plazos, entonces se deben contar desde allí los 2 años para presentar la demanda. En otros palabras, para el Tribunal el plazo para intentar la liquidación del contrato es de  4 meses.

“Para la Sala se debe corregir este aspecto de la sentencia, para indicar, en su lugar, que el plazo que estableció la jurisprudencia, para liquidar un contrato regido por el Decreto-Ley 222 de 1983, es de 4 meses para intentar la liquidación bilateral, si lo anterior no se hace la administración cuenta con un plazo de 2 meses para que realice la liquidación unilateral -para un total de 6 meses-, y si esto tampoco se realiza a partir de allí se cuentan  los 2 años de caducidad de la acción.”

También señaló la jurisprudencia que aunque el término para adelantar la liquidación no era perentorio, vale decir que bajo esa normatividad no se perdía la competencia para liquidar el contrato a pesar de que hubieren transcurrido los referidos seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual, dicha “facultad subsiste sólo durante los dos años siguientes al vencimiento de esa obligación, que no es otro que el término de caducidad para el ejercicio de la acción contractual.”

5. El caso concreto.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia recurrida, resolvió declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada e inhibirse de examinar las súplicas de la demanda, para lo cual consideró que en tanto las obras contratadas habían sido recibidas por la entidad pública demandada el 17 de marzo de 1986, “el contrato debía liquidarse de común acuerdo a más tardar el 17 de julio de 1986 o unilateralmente el 17 de septiembre del mismo año” y que en tanto el contrato no se liquidó, el contratista disponía de dos años para demandar, contados a partir del 17 de septiembre de 1986.

Dicha decisión fue recurrida en apelación por la parte demandante, en cuanto consideró que los dos años con los cuales contaba el contratista para demandar debían contarse a partir de la ejecutoria de la Resolución 0394 de abril 18 de 1989, por medio de la cual la entidad efectuó “un reconocimiento” al contratista, respecto del valor correspondiente por obra adicional.

De conformidad con el Decreto-ley 222 de 1983, éste resulta ser uno de los contratos que requiere de liquidación, por ser de obra pública, así pues, la Sala contará el término de caducidad desde la fecha límite en la cual el contrato podía ser liquidado por la Administración, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, era de seis (6) meses que debían contarse desde la terminación del contrato.

En el proceso se encuentra acreditado que las obras contratadas fueron recibidas por la entidad el 17 de marzo de 1986 –prueba 2.1.6-, luego, en esa fecha se entiende terminado el contrato por el cumplimiento del objeto; de acuerdo con lo afirmado anteriormente, el término máximo para liquidar el contrato era de seis (6) meses, los cuales se vencían el día 17 de septiembre de 1986, así pues, el plazo máximo con el cual contaba el contratista para demandar se vencía el 17 de septiembre de 1988; toda vez que la demanda fue presentada el 4 de julio de 1989, la acción se encontraba caducada.

No le asiste razón a la demandandante en tanto afirma que el término de caducidad debe contarse desde la ejecutoria de la Resolución 0394 de 1989, por cuanto las reclamaciones formuladas por el contratista y las respectivas respuestas de la Administración no interrumpen el término de caducidad de la acción, el cual corre para las partes por disposición legal.

Así pues, por las razones expuestas, la Sala confirmará lo decidido por el Tribunal Administrativo a quo.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

##### F A L L A

PRIMERO.- CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el día dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH STELLA CORREA PALACIO

### Presidenta

ENRIQUE GIL BOTERO                      GLADYS AGUDELO ORDÓNEZ

MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

Suma que para la fecha de presentación de la demanda, esto es el 4 de julio de 1989, resulta superior a la entonces legalmente exigida para tramitar el proceso en dos instancias: $ 3’500.000.oo Decreto 597 de 1988.

? Art. 16, Decreto-ley 222 de 1983. “Son contratos administrativos:

“1. Los de concesión de servicios públicos.

“2. Los de obras públicas.

“3. Los de prestación de servicios.

“4. Los de suministros.

“5. Los interadministrativos internos que tengan estos mismos objetos.

“6. Los de explotación de bienes del Estado.

“7. Los de empréstito.

“8. Los de crédito celebrados por la Compañía de Fomento Cinematográfico FOCINE.

“9. Los de conducción de correos y asociación para la prestación del servicio de correo aéreo; y

“10. Los que celebren instituciones financieras internacionales públicas, entidades gubernamentales de crédito extranjeras y los organismos internacionales, con entidades colombianas, cuando no se les considere como tratados o convenios internacionales.

“Son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad.

“PARAGRAFO. Los contratos de explotación de bienes del Estado se rigen por las normas especiales de la materia.” (Resalta la Sala)

CONSEJO DE ESTADO. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 3 de 2007. Exp. 24.710. C.P. Ruth Stella Correa Palacio

Artículo 168, C.C.A.: “PRUEBAS ADMISIBLES. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”

Sobre la filosofía que inspiró la redacción del artículo 177 del C de P. C, ver: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 245.

Artículo 253, C. de P. C.: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento.”

Los siguientes documentos fueron aportados en copia simple por el apoderado de la parte demandante:

- Documento que en apariencia contiene los “Términos de referencia para la canalización y cobertura de la Quebrada La  Bermejalala”, los cuales, en apariencia habrían sido elaborados en enero de 1984 por el Departamento Administrativo de Planeación y por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Medellín (folios 26 a 119 del segundo cuaderno).

- Aparente acta de una reunión que se habría efectuado entre las partes del contrato 065 de 1984 y la interventoría del mismo, el día 24 de enero de 1986, con el supuesto propósito de acordar la realización de algunas reparaciones de la obra, por parte de la sociedad contratista, con el fin de tramitar el pago final del contrato (folio 71 del primer cuaderno).

- Documento contentivo de una aparente respuesta que el Municipio habría dado en julio 2 de 1986, a una reclamación que el contratista le habría formulado el 23 de junio de 1986 (folios 79 y 80 del primer cuaderno).

- Supuesta acta de la reunión de una comisión nombrada por el Consejo de Gobierno del Municipio de Medellín, el día 25 de noviembre de 1986, con el aparente propósito de analizar unas reclamaciones que habrían sido formuladas por el contratista particular (folios  72 al 78 del primer cuaderno).

- Supuesta comunicación calendada el 12 de julio de 1989, a través de la cual, en apariencia la entidad pública demandada remitió al contratista el acta final del contrato 165 de 1985 (folio 70 del primer cuaderno).

Artículo 136 Decreto 01 de 1984 (texto original). “CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. La de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto o después de su publicación, si necesita de este requisito para entrar a regir.

“Las de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día de la publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) años.

“Sin embargo, cuando se demanden actos que reconozcan prestaciones periódicas la acción podrá proponerse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

“La de reparación directa y cumplimiento y la de definición de competencias caducarán al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir de la producción del acto o hecho.

“La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.

“Las de nulidad y las de restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos, proferidos por el Incora, caducarán en dos (2) años contados desde la publicación cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria en los demás casos.

“Las relativas a contratos caducarán a los dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella.

“Los actos separables distintos del de adjudicación de una licitación sólo serán impugnables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el contrato.

“La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquel en el que se verifique el acto por medio del cual se declara la elección o se expida el nombramiento.” (Negrilla fuera del texto)

Ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de octubre de 1999, Expediente 10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Sentencia del 13 de julio de 2000, Expediente 12.513, C.P. María Elena Giraldo; Sentencia del 1 de agosto de 2000, Expediente 11.816, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Sentencia del 30 de agosto de 2000, Expediente 16.256, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 22 de febrero de 2001, Expediente 13.682, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Sentencia del 16 de septiembre de 2004, Expediente 19.113, C.P. María Elena Giraldo.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de junio de 1995, Expediente 9965, C.P. Daniel Suárez Hernández.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 8 de junio de 1995, Expediente 10.634, citado en la Sentencia del 22 de junio de 1995, Expediente 9965 del 22 de junio de 1995, C.P. Daniel Suárez Hernández.

“En estos trámites de liquidación, el contratista estará obligado, cuando así se lo exija la entidad contratante, a ampliar la póliza que originalmente hubiere constituido. La naturaleza del contrato en cuestión y, particularmente, las singularidades del proceso de liquidación, permitirán en su momento determinar qué coberturas, dentro de la póliza única demandan ampliación”. MUTIS VANEGAS, Andrés y QUINTERO MÚNERA, Andrés. Los contratos del Estado en la Ley 80 de 1993. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis. 1995., pág. 188.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 4 de 2006. Exp. 15239.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de agosto 30 de 2001. C. P. Alier Eduardo Enríquez Hernández. Exp. 16256

Según lo disponen los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, las partes, una vez estipulada la cláusula compromisoria o celebrado el compromiso, pueden someter las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, a la decisión de los árbitros.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de julio 17 de 2003. Exp. 24041. C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 31 de 2006, Radicado 14287.

Original de la Sentencia en cita: “Entre los modos normales de terminación de los contratos, pueden incluirse: a).- el cumplimiento del objeto; b).- el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato; y c).- el acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes.

“Y como modos anormales de terminación del contrato se encuentran: -la desaparición sobreviniente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto contratado; b).-la terminación unilateral propiamente dicha; c).-la declaratoria de caducidad administrativa del contrato; d).- la terminación unilateral del contrato por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades; e) -el desistimiento -o renuncia-, del contratista por la modificación unilateral del contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor original del mismo; f).- la declaratoria judicial de terminación del contrato; y h).-la declaratoria judicial de nulidad del contrato.

“Otra causal de terminación de los contratos, es el mutuo consentimiento de las partes, la cual se ubica en un estadio intermedio, entre los dos modos de terminación antes indicados.”

Original de la Sentencia en cita: “Artículo 289: Del contenido de la liquidación. (…) Si no hubiere acuerdo para liquidar un contrato, se tendrá por firme la liquidación presentada por la entidad contratante, la cual se expedirá mediante resolución motivada que estará sujeta a los recursos ordinarios por la vía gubernativa”

? Original de la Sentencia en cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de mayo 11 de 1990, expediente 5335. Magistrado Ponente, doctor Carlos Betancur Jaramillo.”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de noviembre 10 de 2005, Radicado 13.748, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Original de la Sentencia en cita: “En el mismo sentido ver sentencia de 31 de octubre de 2001.  Rad. No. 25000-23-26-000-1991-7666-01(12278).”

Original de la Sentencia en cita: “La ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse ‘en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,  o la fecha del acuerdo que la disponga’”.

? Original de la Sentencia en cita: “Sentencia de 16 de agosto de 2001.  Rad. No. 25000-23-26-000-1996-4384-01(14384).”

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2001. Expediente 14.384, C.P. Ricardo Hoyos Duque.