CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil diez (2010)

RADICACIÓN:	85001-23-31-000-1998-0006201

EXPEDIENTE:	18.636

ACTOR:		SINELCA LIMITADA

DEMANDADO: 	 DEPARTAMENTO DE CASANARE

REFERENCIA: 	CONTRACTUAL – APELACIÓN SENTENCIA

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la sociedad SINELCA LTDA., contra la sentencia del treinta (30) de marzo de 2000, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se dispuso (folios 227 a 248 del cuaderno principal):

“PRIMERO: Negar las súplicas de la demanda.

“SEGUNDO: Absolver al llamado en garantía, por las razones expuestas.

“TERCERO: No se condena en costas.”

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda.

El día 22 de abril de 1998, la sociedad SINELCA LTDA., en ejercicio de la acción contractual, formuló demanda en contra del departamento de Casanare, con el fin de que le fueran concedidas las siguientes pretensiones (folios 4 al 22 del primer cuaderno):

“PRIMERA.- Que se declare la nulidad, por vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, de las Resoluciones expedidas por el Gobernador de Casanare Nos. 01838 de Julio 21/97 que declaró la terminación unilateral del Contrato de Obra Pública No. 535/95 celebrado entre las partes, 02749 de Octubre 9/97 que resolvió el recurso de reposición interpuesto sobre la anterior por el demandante, y la No. 03295 de Noviembre 28/97 que adoptó la liquidación unilateral del referido contrato y ordena pagar al contratista, el valor recibido por éste como anticipo del contrato; y en caso de no pago, hacer efectiva la Póliza de Seguros No. 7099229 a cargo de CONDOR S.A. – Compañía de Seguros Generales.

“SEGUNDA.- Se restablezca el Derecho; y restablecido el mismo, se reconozcan los de mi poderdante; y se ordene al departamento de Casanare dar cumplimiento a lo pactado entre las partes en el contrato de Obra Pública No. 535/95.

“SUBSIDIARIAMENTE: Si lo anterior no fuese posible cumplirlo; se declare resuelto el contrato, de conformidad con lo normado por el art. 1546 del C.C., por incumplimiento del contrato; y se condene al departamento al pago de los gastos realizados por el contratista demandante, y a los daños y perjuicios sufridos por el mismo, con ocasión del incumplimiento, con la correspondiente corrección monetaria y el pago de intereses bancarios moratorios.-

“TERCERO.- Se condene al DEPARTAMENTO DE CASANARE al pago de las costas del proceso.-

“CUARTO.- Se ordene el cumplimiento de la sentencia, en los términos y de conformidad con lo normado por los arts. 176, 177 y 178 del C.C.A.”

Mediante escrito presentado el día 19 de mayo de 1998, el apoderado del demandante adicionó la demanda con el propósito de incluir algunas pruebas documentales (folio 41 del primer cuaderno).

2. Los hechos.

En los escritos de demanda, en síntesis, se narraron los siguientes hechos (folios 5 al 8 del primer cuaderno):

- Que el día 15 de diciembre de 1995 se celebró el contrato de obra pública número 535/95 entre el departamento de Casanare y la sociedad SINELCA LTDA., cuyo objeto lo constituyó la construcción de la base y sub-base del kilómetro 1+876 al 3+078 en el departamento de Casanare, por valor de $ 71’176.421,oo.

- Que el departamento de Casanare, el día 15 de diciembre de 1995, contrató la interventoría del contrato con la firma ESTUDIOS Y CONTRATOS – ESTUCON LTDA.

- Que el día 26 de enero de 1996 se suscribió el acta de iniciación de la obra, entre el contratista y el interventor.

- Que el 29 de enero de 1996 el interventor y el contratista firmaron un acta de suspensión de la obra, en razón de que “el Estudio de Impacto Ambiental y el Diseño de Tratamiento Superficial de la Vía se encontraba en etapa de aprobación.”

- Que el 12 de noviembre de 1996 “después de haberse superado los obstáculos por los cuales se había ordenado la suspensión, se dispuso suscribir el acta de reiniciación de obra”.

- Que el 4 de diciembre de 1996 se firmó la segunda acta de suspensión, con motivo de unas investigaciones que adelantaban la Contraloría y la Procuraduría Departamentales.

- Que en diciembre 11 de 1996 la Personería Municipal de Nunchía emitió concepto favorable para la expedición de la licencia de impacto ambiental para la explotación de material de construcción en el lecho del río Tocaría.

- Que el 19 de diciembre de 1996, la División de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental de Casanare, después de haber realizado una inspección ocular al lugar de ejecución de los trabajos contratados, concluyó que “no existía base ni sub-base en triturado y lo que había sobre la vía era material del río y material pétreo sin clasificar, sobre la vía Yopalosa-Nunchía.”

- Que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUIA- otorgó la licencia de impacto ambiental número 0025 en enero 13 de 1997, a la explotación de materiales de construcción para el mejoramiento de la vía Yopalosa – Nunchía.

- Que el Ministerio de Minas y Energía concedió el permiso temporal número 701111 en septiembre 26 de 1996, para la explotación de los materiales de construcción en la confluencia de los ríos Tocaría y Nunchía.

- Que mediante Resolución número 01838 del 21 de julio de 1997, el departamento de Casanare declaró la terminación unilateral del contrato número 535 de 1995, con el argumento de que se había celebrado contra expresa prohibición legal y reglamentaria, en tanto la obra carecía de licencia de impacto ambiental y de diseños y, también, porque algunas obras habían sido ejecutadas por la B.P. EXPLORATION COMPANY.

- Que la Resolución No. 01838 de 1997 fue recurrida por el contratista y, posteriormente, confirmada por la entidad a través de la Resolución No. 02749/97.

- Que la entidad liquidó unilateralmente el contrato, mediante Resolución número 03295 de 1997, en la cual se ordenó al contratista reintegrar el valor del anticipo, con la corrección monetaria y los intereses legales; adicionalmente, se le advirtió al contratista que si no devolvía el anticipo -indexado y con intereses- en un plazo de 8 días, la entidad le haría efectiva, “en contra de CONDOR S.A. – Compañía de Seguros Generales, la póliza Única de Seguros No. 7099229”.

- Que, con excepción de dos contratos, el departamento dio por terminados unilateralmente todos aquellos relacionados con la pavimentación de la vía la Yopalosa – Nunchía.

- Que el departamento de Casanare, después de adelantar un procedimiento de licitación pública, celebró contrato con la firma MIKO LTDA., el día 15 de octubre de 1997, con el mismo objeto de los contratos terminados unilateralmente -adicionándole la pavimentación- y por un valor mucho mayor; anotó que en el aviso de licitación publicado en el boletín de Confecámaras -de julio/agosto de 1997, página 47-, la obra registraba un valor seis veces menor al adjudicado; también señaló el demandante que se contrató con anterioridad a la terminación y liquidación de los contratos cuyo objeto era idéntico.

- Que, de acuerdo con los estudios realizados por el departamento Administrativo de Planeación del Casanare, la vía Yopalosa – Nunchía tenía el carácter de red terciaria de poco tránsito automotor, para la cual se recomendó por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte un tratamiento de doble riego –emulsión o asfalto líquido- y no una “carpeta de concreto asfáltico, solución ésta aconsejable para vías de alto tráfico vehicular”.

- Que para el día 15 de diciembre de 1995, la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Casanare tenía en su poder el diseño geométrico y los planos correspondientes a la vía Yopalosa – Nunchía.

- Que desde la firma del contrato número 535-95 –diciembre 15 de 1995- hasta la fecha de expedición de la Resolución número 01838 –julio 21 de 1997- habían transcurrido más de dieciocho meses.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

Afirmó la demandante que con la celebración del convenio en esas condiciones, se habrían vulnerado las siguientes normas:

- Artículo 24 numeral 7º de la Ley 80 de 1993: la entidad habría violado por falsa motivación el principio de transparencia en la contratación, en tanto argumentó motivos falsos o inexistentes para la época de expedición de los actos administrativos demandados.

- Artículo 29 de la Constitución Política: la entidad demandada no cumplió con la obligación de verificar la existencia de los antecedentes en los cuales fundamentó los actos administrativos.

- Afirmó la demandante que la entidad contratante incurrió en desviación de poder, en tanto el móvil de sus actuaciones no fue el de utilidad pública, razón por la cual habría vulnerado los principios de transparencia -artículo 24 numeral 8º de la Ley 80 de 1993-, de economía –artículo 25, numerales 3º y 7º- y el principio de buena fe –artículos 83 de la C.P., 1.603 del C.C., 889 y 871 del C. de Co., en concordancia con el artículo 13 de la Ley 80-.

- Se habría vulnerado el artículo 4º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 24 numeral 8º, 25 numeral 7º y 27 de la Ley 80 de 1993, por violación directa de la Ley; así mismo, se habría desconocido el artículo 2º de la Carta Política, en concordancia con el artículo 25 numeral 4º y el artículo 26 numerales 1º y 3º de la citada Ley 80.

4. Actuación procesal.

El día 7 de mayo de 1998, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda y ordenó la notificación personal al Gobernador del departamento y al Agente del Ministerio Público, al tiempo que dispuso la fijación en lista para los fines previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo; en el mismo acto el Tribunal a quo reconoció personería adjetiva al apoderado de la parte demandante (folios 39 y 40 del primer cuaderno).

Mediante auto de junio 11 de 1998 el Tribunal Administrativo a quo admitió la solicitud de adición de la demanda (folios 57 y 58 del primer cuaderno).

La entidad pública demandada solicitó la nulidad de la notificación del auto por medio del cual se admitió la adición de la demanda “en razón de no haberse notificado con anterioridad el auto admisorio de la demanda principal, omitiendo de dicha manera dar cumplimiento a lo normado por el artículo 207 del C.C.A.” (folios 70 y 71 del primer cuaderno).

El Tribunal Administrativo a quo, mediante auto de septiembre 3 de 1998, corrió traslado a la parte actora respecto de la solicitud de nulidad formulada por la entidad pública demandada; en el mismo auto se reconoció personería adjetiva al apoderado de la entidad pública demandada.

Mediante auto de septiembre 24 de 1998, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento (folios 76 a 79 del primer cuaderno).

El día 13 de octubre de 1998 se notificó personalmente la demanda al Gobernador del departamento de Casanare (folio 81 del primer cuaderno).

5. Contestación de la demanda.

El departamento de Casanare dio respuesta oportuna a la demanda presentada por la sociedad SINELCA LTDA., aceptó algunos de los hechos y negó otros; se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las siguientes excepciones: i) “la motivación cierta y adecuada de los actos”; ii) “la adecuación de éstos al interés general e imposibilidad de reconocer reparación en el patrimonio del actor”; iii) “el debido cuidado administrativo en la expedición de los actos acusados”, cuyos argumentos se resumen a continuación (folios 83 a 117 del primer cuaderno):

- Afirmó que la expedición del acto demandado se había sustentado en la ausencia de la licencia ambiental para la construcción de la obra, la falta de diseños previos, así como la ejecución previa de la obra contratada por parte de la B.P. EXPLORATION COMPANY, requisitos cuya ausencia había sido señalada tanto por la Contraloría Departamental como por parte de la Secretaría de Obras Públicas del departamento y cuya exigencia se encontraba contenida en la ley.

- Sostuvo que la Administración obró en todo momento tanto en pos de la preservación del interés general de la colectividad como del respeto por el ordenamiento jurídico, razón por la cual terminó un contrato que era absolutamente nulo y solicitó el reintegro de la suma pagada como anticipo del contrato.

- Expresó que “el actor no tiene razón jurídica” para impugnar los actos acusados, toda vez que la Administración no hizo otra cosa que cumplir con las exigencias legales; afirmó además que el departamento de Casanare observó el debido proceso y respetó la Constitución Política y la ley y que el contratista firmó el acta de suspensión del contrato, lo cual significaba “un reconocimiento VOLUNTARIO Y SIN NINGUNA OBJECION ADICIONAL de que la obra contratada, a 29 de enero de 1996, no contaba con elementos básicos de su ejecución: Licencia ambiental y diseño de una parte importante de la obra.”

La entidad pública demandada llamó en garantía al Gobernador encargado del departamento de Casanare para la fecha en la cual se expidieron los actos administrativos demandados (folios 1 al 3 del tercer cuaderno).

El Tribunal Administrativo a quo, mediante auto de octubre 29 de 1998, corrió traslado a la actora de las excepciones propuestas por la entidad pública demandada (folio 175 del primer cuaderno).

El apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el día 9 de noviembre de 1998, se opuso a las excepciones con el argumento de que las razones esgrimidas por la entidad pública demandada para terminar el contrato resultaban imputables a la misma entidad y, por esa razón, no podía ir “en contra de los derechos que le asisten y corresponden a SINELCA LTDA., como contratista” (folios 176 a 181 del primer cuaderno).

El Tribunal Administrativo a quo, mediante auto de noviembre 19 de 1998, admitió el llamamiento en garantía formulado por la entidad pública demandada en contra del doctor HECTOR EDUARDO QUINCHE ROA –Gobernador Encargado del departamento de Casanare para el momento en el cual se emitieron los actos materia de la litis-; en el mismo acto ordenó la notificación personal al llamado en garantía y al Ministerio Público, así como la suspensión del trámite del proceso, hasta tanto se hubiese vencido el término para que el llamado compareciese (folios 183 a 186 del primer cuaderno).

La notificación del llamado en garantía se efectuó el día 18 de diciembre de 1998 (folio 187 del primer cuaderno).

6. Contestación del llamado en garantía.

El llamado en garantía contestó la demanda mediante escrito presentado el día 6 de enero de 1999, en el cual se opuso a los hechos y a las pretensiones; pidió y aportó pruebas y propuso las siguientes excepciones: 1. “Excepción de actuación en ejercicio de función constitucional y legal”; 2. “Excepción de actuación en ejercicio de un deber legal”; 3. “Excepción de actuación sin existencia de dolo o culpa grave”; 4. “Excepción de mérito de presunción de legalidad de los actos administrativos demandados”; 5. “Excepción de mérito de finalidad de los actos administrativos demandados”; 6. “Excepción de mérito de buena fe en la suscripción de los actos administrativos demandados” (folios 14 a 20 del tercer cuaderno)

Se opuso el llamado en garantía a la declaratoria de nulidad de las resoluciones impugnadas, en tanto consideró que las mismas fueron expedidas “con aplicación estricta de la Ley y con el objeto de salvaguardar el bien común del departamento y mantener el orden jurídico”.

El Tribunal Administrativo a quo corrió traslado a las partes de las excepciones propuestas por el llamado en garantía (folio 22 del tercer cuaderno).

7. Decreto de pruebas.

Mediante auto calendado el 18 de febrero de 1999 se abrió el proceso a pruebas; se aceptaron como tales los documentos aportados con la demanda, la contestación de la demanda y la contestación del llamamiento en garantía; además, se decretaron las pruebas pedidas por las partes; en el mismo acto se reconoció personería adjetiva al apoderado del llamado en garantía (folios 188 a 195 del primer cuaderno).

El apoderado de la parte demandada solicitó adicionar el auto proferido por el Tribunal Administrativo a quo el 18 de febrero de 1999, por cuanto en el mismo se omitió decretar algunas de las pruebas pedidas por la entidad pública (folio 196 del primer cuaderno); el a quo, mediante auto de marzo 25 de 1999, accedió a la petición formulada y decretó las pruebas solicitadas (folios 197 a 199 del primer cuaderno).

8. Audiencia de conciliación.

El Tribunal Administrativo a quo, mediante auto de mayo 27 de 1999, señaló como fecha de audiencia de conciliación el día 22 de junio del mismo año (folio 212 del primer cuaderno), fecha en la cual se hicieron presentes las partes y ante la manifiesta decisión de no conciliar, adoptada por el apoderado del departamento de Casanare, la actora y el llamado en garantía también manifestaron que no les asistía ánimo conciliatorio (folios 217 a 219 del primer cuaderno).

9. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

Mediante auto de julio 1º de 1999, el Tribunal Administrativo a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentasen sus respectivos alegatos de conclusión (folio 204 del primer cuaderno).

Solamente la parte actora presentó escrito de alegatos de conclusión, en el cual reiteró las súplicas de la demanda e insistió en la nulidad de las resoluciones demandadas, en cuanto consideró que “las determinaciones adoptadas por el departamento contrarían el ordenamiento legal”. (folios 221 al 226 del primer cuaderno).

- 10. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia -en el presente asunto- el 30 de marzo de 2000 (folios 227 a 248 del cuaderno principal).

El a quo consideró que al demandante no le asistía razón en sus pretensiones y para decidir se remitió a una sentencia del mismo Tribunal, en la cual se habría decidido un “caso similar con ponencia del Dr. Jorge Enrique García Pedraza, en Sala del 11 de febrero de 1999.”

El Tribunal no realizó examen alguno de lo probado en el proceso y en la parte considerativa de la sentencia únicamente se limitó a transcribir el fallo precedentemente mencionado, el cual dijo acoger en su integridad.

En la sentencia a la cual remitió el Tribunal a quo, se habría acreditado lo siguiente:

- Que para la fecha de celebración del contrato no existía licencia de impacto ambiental, por cuanto la misma había sido tramitada con posterioridad.

- Que para la fecha de celebración del contrato no existían diseños para la ejecución de la obra y que ello se probaba con el Contrato número 496 de 1995, celebrado por el departamento de Casanare con el ingeniero José María Gómez Ardila, el cual tenía por objeto la realización de tales diseños, los cuales habrían sido entregados a la Secretaría de Obras Públicas del departamento el día 3 de mayo de 1996.

- Que el auditor especial de orden público –dependiente del Ministerio del Interior- le había pedido explicación al departamento de Casanare sobre los trece contratos celebrados para la rectificación y pavimentación de la vía Yopalosa-Nunchía.

- Que estaba acreditado que la Procuraduría Departamental había realizado una inspección técnico-fiscal al lugar de ejecución de los trece contratos, en tanto no existían los presupuestos legales para realizar la contratación: estudios, licencias ambientales, proyectos; además, que del informe de la inspección podía observarse que la multinacional petrolera B.P., había realizado diversas obras para el mejoramiento de la vía Nunchía - Yopalosa, entre las cuales se destacaba la colocación de la base granular desde el cruce de la carretera Marginal del Llano, hasta la batea que existe en el río Nunchía, es decir K.0 al K.17+720.

- Que la entidad demandada había realizado trece contratos para el mantenimiento de la vía, por valores que oscilaban entre 24 y 85 millones, para cuya selección no se había efectuado el procedimiento administrativo de licitación pública.

En la sentencia que citó como referente, el a quo concluyó lo siguiente:

“Lo anterior nos lleva a la convicción de que se violó el principio de transparencia, previsto en el artículo 24 de la Ley 80/93, porque estamos en presencia de un fraccionamiento de contrato, del que oportunamente habló la administración cuando resolvió el recurso de reposición interpuesta (sic) por el accionante (v. fl. 17, anexo 1. dd.ppl), porque tal como se observa en el plenario, para la ejecución de la pavimentación entre el sitio de la Yopalosa y el municipio de Nunchía, que tiene una extensión aproximada de unos 18 kms., se suscribieron 13 contratos, entendiéndose que a cada uno de ellos le encomendaban la ejecución de una parte de dicha obra. Esta modalidad de contratación es violatoria del principio de la transparencia, porque precisamente se hace con el fin de eludir la licitación pública, que según el estatuto contractual es la forma apropiada para garantizar una contratación pulquérrima; porque si bien es cierto, hoy en día el fraccionamiento no aparece como prohibición expresa en el estatuto de contratación, como ocurría en el decreto 222 de 1983, es obvio que se entiende establecida en el artículo precitado, cuando habla de la transparencia en la negociación. El anterior planteamiento queda corroborado con la licitación pública que posteriormente abrió la misma administración para la pavimentación de esa vía, como se constata en el anexo No. 4; con ella se dio oportunidad para que todo el que tuviera interés en contratar se hiciera presente.

“(…)

“(…) tuvo razón la administración para dar por terminado el contrato cuando encontró que uno de los objetivos ya estaba ejecutado, nos referimos claro está, para la fecha de 1995 y no para 1997, que fue cuando se dictó la resolución que es objeto de glosa en esta demanda.

“La accionante sostiene que hubo falta de motivación, porque cuando se dictó la resolución 1848 del 21 de julio de 1997, no existían los motivos que allí se aducían; eso es cierto, pero también lo es, que la administración estaba en todo su derecho y además de la obligación, de dar por terminado un contrato que había nacido viciado; no compartimos el criterio de que tales criterios quedaron saneados, porque después de la celebración del contrato suplieron algunas de las fallas que lo hacían irrealizable; para la Corporación el contrato está viciado desde su nacimiento, porque hubo fraccionamiento del mismo, argumento que aunque no se plasmó en la resolución 01448 que lo dio por terminado, sí se expuso en la resolución 2718 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera; porque aunque aceptamos que hubo irregularidades en la terminación del contrato, como la de abrir nueva licitación antes de haber dado por terminado legalmente este contrato y los otros que para el mismo objeto se celebraron, para la Sala prevalece el argumento del fraccionamiento que conlleva a una nulidad absoluta, que es insaneable, al tenor de lo señalado en los arts. 1740 a 1742 del C.C., porque violó el principio de transparencia.

“(…)

“(…) el contratista no puede alegar a su favor su propia culpa, pues en el caso a estudio quedó demostrado que cuando se suscribió el contrato 502 no existían las condiciones mínimas para que éste tuviera una pronta ejecución, razón por la cual, aunque se suscribió acta de iniciación el 22 de febrero de 1996, al día siguiente se firmó la de suspención (sic)…; así las cosas no entendemos cómo es que el accionante pretende justificar que invirtió parte del anticipo en la compra de “material granular” para iniciar esa obra, si a simple vista se observa que era improcedente hacer esa adquisición, porque no había certeza de la iniciación de los trabajos (…). Pero hay algo más, los testigos que declaran sobre estos y otros perjuicios tienen interés en el asunto, porque hacen parte del grupo de personas que fueron contratadas para ejecutar parte de la misma obra y luego la administración les terminó unilateralmente el contrato, por lo tanto se le resta credibilidad a su versión.

“A contrario sensu, creemos que la administración sí ha recibido mayores perjuicios, porque hasta la fecha no se le ha reintegrado el valor del anticipo, que fue por la suma de $ 35’598.808.oo; con un ítem más, que en la entrega del mismo, que ocurrió a comienzos de 1996, también se violaron las normas contractuales porque como se ve al folio 39 del anexo 1, el anticipo deberá manejarse en forma conjunta con el interventor en cuenta corriente o cuenta de ahorros a nombre de la obra, estipulación que no se cumplió, tampoco se cumplió con otra de las cláusulas allí previstas (parágrafo de la cláusula tercera del contraro (sic), como era la de presentar el plan de inversión para obtener el desembolso del anticipo; en otras palabras, no sólo se causó un daño emergente, sino también un lucro cesante desde la fecha en que se entregaron esos dineros.”

9. El recurso de apelación.

9.1. Inconforme con la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, la parte demandante interpuso -en tiempo oportuno- recurso de apelación (folio 251 del cuaderno principal), el cual fue concedido por el a quo, mediante auto del 27 de abril de 2000 (folio 256 del cuaderno principal).

9.2. Esta Corporación, mediante auto del 4 de agosto de 2000, corrió traslado a la parte actora para que sustentara el recurso de apelación (folio 261 del cuaderno principal).

9.3. En su escrito de apelación (folios 262 a 264, cdno. ppal), la parte actora solicitó la revocatoria de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo a quo, para lo cual expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:

- La Gobernación de Casanare se equivocó al proferir la Resolución número 1838 de julio 2 de 1997, en tanto confundió la terminación unilateral del contrato, prevista en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, con la consagrada en el artículo 45 de la misma Ley.

- La Administración debió acudir a la vía jurisdiccional “para atacar en derecho los contratos suscritos por la administración seccional anterior” y no proceder a declarar la terminación unilateral y a liquidar el contrato para luego abrir una licitación con idéntico objeto.

- La decisión de la entidad pública demandada se fundamentó en una visita efectuada a la vía Yopalosa - Nunchía, por parte de funcionarios de los entes fiscalizadores y del departamento, la cual careció de elementos técnicos que permitieran corroborar que las obras adelantadas en el trayecto contratado con la actora no se habían ejecutado.

- La decisión de terminar el contrato se fundamentó en razones “amañadas de carácter politiquero, al punto de licitar la vía a nivel de capa asfáltica, tratándose como se trata de una vía terciaria cuyo flujo automotor es mínimo”.

10. Actuación en segunda instancia.

10.1. Mediante auto del 1 de septiembre de 2000, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 30 de marzo de 2000 (folio 266 del cuaderno principal).

10.2. Esta Corporación, por medio de auto proferido el 22 de septiembre de 2000, corrió traslado a las partes para que presentasen sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su concepto (folio 268 del cuaderno principal).

10.2.1. Las partes guardaron silencio en esta instancia.

10.2.2. La representante del Ministerio Público, a través de memorial presentado el día 3 de octubre de 2000, allegó su respectivo concepto, en el cual solicitó modificar la sentencia apelada y declarar la nulidad absoluta del contrato de obra pública número 535 de 1995 celebrado entre el  departamento de Casanare y la sociedad SINELCA LTDA., toda vez que -de acuerdo con su concepto- se eludió el procedimiento administrativo de selección objetiva y se omitieron algunos requisitos esenciales previstos en el Estatuto de Contratación Estatal, tales como la licitación pública, el diseño y la licencia ambiental de la obra a construir (folios 270 a 283 del cuaderno principal).

II. C O N S I D E R A C I O N E S :

Para adelantar el estudio de los distintos temas que constituyen materia de la litis, se avanzará en el siguiente orden: 1) Competencia del Consejo de Estado; 2) Las pruebas aportadas al proceso; 3) El criterio de la Sala respecto del contrato escrito como prueba ad substantiam actus; 4) El asunto sometido a examen.

1. Competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto el departamento de Casanare tiene el carácter de entidad estatal, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, en su condición de entidad territorial.

Al respecto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido se ha pronunciado esta Sala:

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos.” (Negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de ésta definirá, directamente, la del contrato que ha celebrado.

Así pues, adquiere relevancia en este punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual si se considera que determinado ente es estatal, por contera habrá de concluirse que los contratos que la misma celebre deberán tenerse como estatales, sin importar el régimen legal que les deba ser aplicable.

Esta afirmación encuentra soporte legal en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que al tratar de definir los contratos estatales adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico aplicable a la parte sustantiva del contrato:

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (…)”

Adicionalmente, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2007, define el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”. (Negrillas fuera de texto)

“Artículo 2. Derógase el artículo 30 de la Le y 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.

“Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.” (Negrillas fuera de texto)

La norma legal transcrita, al definir el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determinó que a la misma le compete “juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como disponía el anterior artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

Respecto de su alcance se pronunció la Sala mediante auto de febrero 8 de 2007, radicación 30.903, en el cual, a propósito de los asuntos que interesan al caso que aquí se examina, señaló:

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

“i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo.

“(…).”

2. Las pruebas aportadas al proceso.

El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también la filosofía que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normatividad.

Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del C. de P. C., los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del C. de P. C., regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.

De otro lado, si el documento aportado es de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del C. de P. C., éste se reputará auténtico en los siguientes casos: i) cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y ésta no lo tache de falso.

En relación con las copias aportadas a un proceso y su alcance probatorio, la Corte Constitucional, en sentencia C-023 de febrero 11 de 1998, puntualizó:

“El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

“Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

“En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.”

Previo a examinar de fondo el recurso de apelación propuesto, se requiere revisar las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su autenticidad y, por ende, realizar el respectivo juicio de legalidad; de esta forma se relacionan a continuación los documentos aportados y su respectiva calificación probatoria:

2.1. Documentos aportados en original o en copia auténtica.

Los siguientes documentos, debidamente decretados como pruebas, se allegaron al proceso en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados como pruebas válidas:

- Original del certificado de existencia y representación legal de la sociedad SINELCA LTDA., expedido por la Cámara de Comercio de Arauca el día 20 de abril de 1998 (folios 2 a 3 del primer cuaderno).

- Originales de comprobantes de egresos, cuentas de cobros, contratos de prestación de servicios, contrato de suministro de materiales y constancias de entregas de materiales, con los cuales el actor pretende acreditar los gastos en los cuales habría incurrido para la ejecución del Contrato número 535 de 1995 (folios 25 a 36 del primer cuaderno).

- Copia auténtica del aviso de notificación por edicto -al actor y a la Compañía Aseguradora- de la Resolución 03295 del 28 de noviembre de 1997– por la cual se habría liquidado unilateralmente el contrato 535 de 1995-, cuyo aviso se fijó el día 9 de diciembre de 1997 y se desfijó el 22 de diciembre de 1997 (folios 46 y 47 del primer cuaderno).

- Copia auténtica de un acta de obra suscrita entre el departamento de Casanare y la sociedad contratista MIKO LTDA., la cual corresponde a obra ejecutada entre diciembre 4 de 1997 y enero 4 de 1998 (folio 48 del primer cuaderno).

- Copia auténtica de diversos decretos emanados del Gobernador de Casanare, mediante los cuales encargó de la Gobernación del departamento al doctor Héctor Eduardo Quinche Roa –llamado en garantía en este proceso-.

- Original de un oficio remitido por CORPORINOQUIA al Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, en mayo 10 de 1999, en el cual le informó que el trámite para el estudio de impacto ambiental para adelantar las obras sobre la vía la Yopalosa – Nunchía fue solicitado por la empresa J.M.G.A. Construcciones Consultorías e Interventorías, el día 13 de febrero de 1996 (folios 87 a 89 del tercer cuaderno).

2.2. Copias simples.

Al proceso se allegaron varios documentos en copia simple, los cuales, de conformidad con lo anteriormente mencionado, carecen de valor probatorio.

2.3. Prueba testimonial.

El Tribunal Administrativo a quo recibió los testimonios de los señores Luis Eduardo Rocha Briceño (folios 12 a 15 del sexto cuaderno); Ruth Emilse Clavijo Munevar (folios 16 y 17 del sexto cuaderno); Félix Arnulfo Hernández Torres (folios 18 a 20 del sexto cuaderno) y Alberto Rojas Ardila (folios 21 a 24 del sexto cuaderno), quienes hicieron referencia al estado de la vía Yopalosa-Nunchía, así como a los contratos celebrados por el departamento de Casanare.

3. El criterio de la Sala respecto del contrato escrito como prueba “ad substantiam actus”.

La jurisprudencia de la Sala ha determinado, en relación con la prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, que en la generalidad de los casos, su existencia pende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulaciones contractuales, así: artículo 18 del Decreto 150 de 1976, artículo 26 del Decreto-ley 222 de 1983 y artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente ha señalado la Sala que constituye presupuesto para el perfeccionamiento de todo contrato celebrado por el Estado y regido por el Estatuto de Contratación Estatal, la formalidad del escrito, exigencia consagrada igualmente en los estatutos contractuales que antecedieron al actualmente vigente, normas en las cuales se exigía el cumplimiento de varios requisitos que sólo podían satisfacerse si el contrato constaba por escrito. Esta formalidad de la instrumentación escrita para que el contrato alcance su perfeccionamiento –conviene reiterarlo- la exigen la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994, normatividad que en la actualidad rige de manera general la actividad contractual de la gran mayoría de las entidades públicas.

También ha sostenido esta Corporación que en principio no existe ni ha existido en los distintos estatutos contractuales una regulación sobre la forma específica de probar los contratos, toda vez que tanto el artículo 43 de la Ley 150 de 1976, como el artículo 55 del Decreto-ley 222 de 1983, disponían que la existencia de los contratos podía demostrarse “por cualquiera de los medios probatorios admitidos por las leyes”, salvo que estuvieran sujetos a la formalidad de la escritura pública, texto a partir del cual resulta claro que los contratos de Derecho Público no podían probarse mediante cualquier medio válido, puesto que ello dejaría sin efecto las prescripciones normativas que establecen los requisitos de forma y perfeccionamiento del contrato.

Sin embargo, a juicio de la Sala las normas contractuales no pueden interpretarse aisladamente sino, en armonía con las normas procesales correspondientes –concretamente en este caso con los artículos 175 del C. de P. C., disposición en la cual se establecen los medios de prueba que pueden hacerse valer ante el juez y 187 ibídem, a cuyo tenor “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”-; pues bien, a la luz del principio de hermeneútica referido al efecto útil de la interpretación de la norma, el cual obliga al juez a preferir aquella interpretación que confiere efectos a una norma frente a la opción en la cual dichos efectos se desconocen o se disminuyen significativamente, hay lugar a concluir que en aquellos casos en los cuales la solemnidad se encuentra expresamente establecida en la ley sustancial para la existencia de los contratos en cuya celebración participa la Administración Pública, por regla general se tendrá la imposibilidad de probarlos a través de medios de acreditación distintos a la propia formalidad legalmente exigida.

Al respecto, la Sala se ha pronunciado en los términos que se transcriben a continuación:

“Por lo tanto, una interpretación sistemática de las disposiciones contractuales antes transcritas y las de orden procesal contenidas en los artículos 175 y 187 del C. de P. C., conduce a concluir lo siguiente:

“1) La regla general es que las relaciones contractuales del Estado deben constar por escrito, pues, éste constituye requisito ad substantiam actus y ad solemnitatem, en la forma y condiciones señaladas en los artículos 18 del decreto ley 150 de 1976, 26 del decreto ley 222 de 1983, 39 y 41 de la ley 80 de 1993.

“Es más, en los casos en que se celebren contratos que recaigan sobre derechos reales con respecto a inmuebles, ese escrito o documento, además, debe tener la forma específica de escritura pública.

“2) Inclusive, el instrumento de carácter documental, es también requerido por la ley, en aquellos eventos en los que, por la cuantía o por la situación de urgencia manifiesta, si bien no se exige el escrito para la celebración del contrato, el legislador impone la necesidad de resolución motivada para el reconocimiento de las obligaciones a cargo de la Nación, de acuerdo con las previsiones de los incisos segundos de los artículos 18 del decreto 150 de 1976 y 26 del decreto 222 de 1983 y, autorización escrita de la entidad contratante para las situaciones de urgencia manifiesta, de conformidad con los artículos 41 y 42 de la ley 80 de 1993.

“3) Ahora bien, a partir de la aplicación del principio de efecto útil en la interpretación normativa, la Sala entiende que el contenido de las disposiciones que consagran al escrito como requisito ad substantiam actus de formación y perfeccionamiento del contrato y, aquellas que consagran la posibilidad de probar el contrato por cualquiera de los medios de convicción permitidos por la ley, se adecuan en forma armónica a la previsión del artículo 187 del C. de P. C., bajo la siguiente interpretación:

“a) Esa disposición probatoria autoriza la utilización de cualquiera de los medios de convicción relacionados en el artículo 175 ibidem, a saber: testimonios, indicios, etc., pero, con la siguiente advertencia expresa: “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

“b) Por su parte, las disposiciones contractuales de naturaleza sustancial contenidas en los artículos 18 y 39 del decreto ley 150 de 1976, 26 y 51 del decreto ley 222 de 1983 y 41 de la ley 80 de 1993 –según el caso-, imponen, perentoriamente y por regla general, la solemnidad del escrito para instrumentar la relación jurídico contractual, constituyéndose así en requisito ad substantiam actus y ad probationem, que, imposibilita probar el contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal, dado el carácter especial que revisten aquellas normas.

“c) Esa situación probatoria ad solemnitatem también se predica, en forma estricta y con mayor razón, cuando se trata de instrumentar esa relación mediante escritura pública, en los casos que así lo exige expresamente la ley.

“d) En ese contexto, habrá de interpretarse que el artículo 43 del decreto ley 150 de 1976 y el artículo 55 del decreto ley 222 de 1983, que daban vía libre a la posibilidad de probar la existencia del contrato con cualquier medio de convicción de los previstos en el artículo 175 del C. de P. C., serían aplicables, como por ejemplo: frente a aquellos negocios jurídicos en los que la ley no exigió que el contrato constara por escrito o, cuando el contrato se destruye materialmente, entre otros eventos.

“En efecto, a título de mención, se hace referencia a los contratos cuya cuantía fuera menor a: $50.000,oo, en vigencia del decreto ley 150 de 1976 (art. 18) y, $300.000,oo, en aplicación del decreto ley 222 de 1983 (art. 26). Actualmente, en la ley 80 de 1993, el legislador exceptuó la solemnidad escrita para los negocios jurídicos que pueden celebrarse sin formalidades plenas, pero, exige la orden previa y escrita de las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato expedida por el jefe o representante legal de la entidad o por el funcionario en quien hubiese delegado la ordenación del gasto (art. 39).

“Todo lo anterior hace parte del entendimiento integral de las normas relacionadas con la forma, perfeccionamiento y prueba del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte contractual solicite al juez, por vía de la acción de controversias contractuales, la declaratoria de existencia del contrato cuando el negocio no se ha perfeccionado o no se ha legalizado, de conformidad con el artículo 87 del C. C. A..

“En tal sentido, la jurisprudencia de la Sala, en sentencia de 30 de noviembre de 2000, se pronunció sobre la posibilidad de demandar en acción de controversias contractuales, con pretensión de declaratoria de existencia del contrato, pues, el suministro de víveres se solicitaba a través de documentos como vales y formatos escritos, pero, sin perfeccionamiento ni legalización, dijo:

“Dado que, en algunos eventos –especialmente cuando el daño causado proviene de la prestación de un servicio o el suministro de unos bienes, entre otros casos, sin que exista un contrato perfeccionado y legalizado de conformidad con las normas legales vigentes–, puede solicitarse la declaración de existencia del respectivo negocio jurídico, en ejercicio de la acción contractual, ha expresado la Sala, adicionalmente, que para efectos de establecer si procede dicha acción o la de reparación directa, debe establecerse si las partes, en la práctica, han recorrido o no la definición del tipo negocial, esto es, si la conducta realizada por ellas da lugar al surgimiento del contrato que aspiraron a celebrar. Si la respuesta es afirmativa, deberá concluirse que se cumplieron los requisitos previstos en la norma para declarar la existencia y eficacia del negocio, por lo cual la acción procedente será la acción contractual; si es negativa, dicha acción no podrá prosperar. En efecto, la ausencia de la totalidad de los trámites necesarios para la formalización escrita del contrato y su posterior perfeccionamiento permite concluir que el negocio jurídico es inexistente”. (negrillas adicionales).

En sentencia de 6 de abril de 2000, cuyo supuesto fáctico consistió en la suscripción de un contrato de interventoría que no se perfeccionó, consideró:

“En la sentencia de 10 de marzo de 1997, expediente 10.038, en la que se controvertía el pago de unos perjuicios derivados de un contrato que se firmó y cuya ejecución se inició pero luego no se perfeccionó por circunstancias atribuibles a la entidad contratante (falta de la reserva presupuestal y suspensión de los trámites de legalización), la sala declaró la existencia del contrato tal como era la pretensión del demandante en ejercicio de la acción contractual, ya que consideró que “el incumplimiento de los deberes que tiene la administración para la culminación de todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de un contrato ya celebrado, frente a la diligencia del particular co-contratante en cumplirlos, da lugar a que la entidad pública negligente responda patrimonialmente por los daños y perjuicios irrogados teniendo como título jurídico de imputación lo que se conoce en la doctrina como responsabilidad precontractual de la administración pública”. Y al respecto resaltó lo dicho por la sala en la sentencia del 4 de marzo de 1991, expediente 5825:

”Si se acepta la posición ortodoxa, habría que concluir que como el contrato no se perfeccionó la acción no podría ser sino de reparación directa. Pero interpretando la voluntad de las partes, lo que querían y buscaban con la celebración del contrato, puede sostenerse válidamente que el litigio encaja en las propiamente contractuales y no en las acciones de responsabilidad por hechos y omisiones de la administración”.

“En el caso de un contrato de mantenimiento que el contratista continuó ejecutando pese a su vencimiento y ante la prórroga de hecho, la sala encontró que se daban los elementos de la figura del enriquecimiento sin causa y por consiguiente, acreditados los presupuestos para la procedencia de la actio in rem verso como fundamento jurídico de las pretensiones del demandante, ante la alteración patrimonial por los servicios prestados sin el pago correspondiente, ya que “los contratos que hubieran podido llegar a constituirse en dicha causa no surgieron a la vida jurídica” de lo cual se derivaba la imposibilidad del demandante para ejercitar otro tipo de acción. (sentencia de 6 de septiembre de 1991, expediente 6306).

“En la sentencia de 29 de enero de 1998, expediente 11.099, pese a que el demandante solicitó a través de la acción contractual que se declarara la existencia de un contrato que tuvo como objeto la transmisión de unas pautas publicitarias y el cumplimiento cabal del mismo, así como el incumplimiento del ente público por el no pago del precio de los servicios y por consiguiente se condenara al pago de dicho precio, la sala desechó las tres primeras pretensiones de la demanda “por cuanto el negocio jurídico no alcanzó existencia jurídica y por ende imposible resulta predicar cumplimiento o incumplimiento del demandante o acceder a la pretensión cuarta a título del valor del contrato tal cual fue solicitado”. Sin embargo, accedió a la pretensión quinta del demandante, cual era el pago de los perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, toda vez que en uso de las facultades interpretativas de la demanda, encontró probados los hechos que tipificaban el derecho a la indemnización de perjuicios por enriquecimiento injusto “ocasionado y suscitado por la conducta observada por la parte demandada, la que además se considera contraria al postulado de la buena fe”, ya que ésta había entrado en tratos preliminares con miras a la celebración del negocio jurídico y auspició que el servicio se prestara efectivamente, no obstante que el acuerdo de voluntades no cumplió con la formalización escrita del convenio y su posterior perfeccionamiento, lo cual configuraba la ausencia del contrato “o en otros términos inexistencia del negocio jurídico”.

“Se observa también que en la sentencia de 4 de marzo de 1991 (Exp. No. 5825) se dió paso a la acción contractual, por cuanto la entidad pública tampoco había cumplido con todos los requisitos para el perfeccionamiento de un contrato ya celebrado. En dicha sentencia adicionalmente se señaló que de acuerdo a la versión del art. 87 del c.c.a. “no es posible sostener que las controversias de naturaleza contractual no puedan tener origen sino en contratos ya perfeccionados”, pues no de otra manera podría pedirse la declaratoria de la existencia o no de un contrato administrativo”. Se señalan en ese fallo aspectos tan lógicos como que “si se suscribe el convenio administrativo por las partes y no llega a perfeccionarse el contrato por culpa de una de ellas, no podrá hablarse propiamente de la existencia de éste, pero no es posible desconocer que en dicha hipótesis se da algo más que un simple hecho, que constituye una relación jurídico-bilateral, un auténtico convenio creador de obligaciones”, toda vez que la responsabilidad de la administración no podría deslindarse de ese convenio que celebró.

“De los anteriores fallos puede deducirse que la acción que se invocó en cada uno de los casos expuestos dependía de las pretensiones de la demanda, ya fuera para que el juez administrativo declarara el enriquecimiento sin causa de la entidad pública a costa de los servicios prestados por el particular, encaminada por la acción prevista en el art. 86 del c.c.a, o bien declarara la existencia o validez del contrato por la del art. 87 ibídem, o como en el caso debatido en el expediente 11.099 donde se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en uso de las facultades interpretativas que el juez tiene de la misma.

“En este orden de ideas, el criterio que ha orientado la calificación de la acción es la existencia de un contrato, así se haya frustrado su perfeccionamiento para ejecutarlo válidamente. De tal manera que aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron enmarcarse en una relación contractual pero que no se hicieron, pueden orientarse por la vía de la reparación directa siempre y cuando se den los presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa: un enriquecimiento de la parte beneficiada; un correlativo empobrecimiento de la parte afectada; una relación de causalidad y la ausencia de causa jurídica.

“En tanto que cuando el contrato existió así no se haya perfeccionado, ese acuerdo de voluntades como convenio jurídico celebrado, puede derivar responsabilidad de la administración por la vía de la acción de controversias contractuales, la cual como se sabe puede dirigirse a que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento de un contrato, las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, su revisión y al pago de perjuicios y condenas de todo orden derivadas de la ejecución de un contrato estatal (art. 87 C.C.A)…”. (Negrillas adicionales).”

6. El asunto sometido a examen.

Como ya se indicó, la controversia sometida a conocimiento de la Sala está encaminada a obtener que se declare la nulidad, por vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, de las siguientes Resoluciones, las cuales habrían sido expedidas por el Gobernador de Casanare: número 01838 de Julio 21/97 –por la cual se habría declarado la terminación unilateral del Contrato de Obra Pública No. 535/95 que se habría celebrado entre las partes-; número 02749 de Octubre 9/97 –a través de la cual se habría resuelto el recurso de reposición interpuesto en relación con la anterior resolución, por parte de la demandante-, y la número 03295 de Noviembre 28/97 –por cuyo conducto se habría adoptado la liquidación unilateral del referido contrato-; además se perseguía la obtención del restablecimiento del derecho, supuestamente lesionado.

Efectuado el examen del acervo probatorio susceptible de valoración y después de examinar los diversos aspectos del litigio en estudio, la Sala precisa que la acción incoada por el demandante es la contractual, toda vez que la celebración y ejecución del alegado contrato que se habría distinguido con el número 535 de 1995, constituye el fundamento o causa de las pretensiones de la demanda.

Como es bien sabido, el ejercicio de la acción contractual exige como presupuesto indispensable la existencia de un contrato cuya acreditación, como resulta apenas natural, debe realizarse de manera regular y oportuna dentro del proceso, con la excepción que cabe predicar respecto de los eventos en los cuales se discuta o se pretenda la declaratoria de la existencia misma del vínculo contractual.

Ocurre que en el asunto que ha sido sometido a revisión de la Sala, los documentos allegados al plenario, correspondientes tanto a los antecedentes, como al propio contrato 535 de 1995 e incluso a los propios actos administrativos demandados, se encuentran aportados al expediente en copia simple, razón por la cual carecen de valor probatorio, según los dictados de las normas procesales que fueron analizadas y, por tanto, no pueden ser apreciados como si se tratase de los originales.

Y sucede entonces que la ausencia del escrito, en original o en copia auténtica, única prueba solemne admitida por la ley en relación con la existencia misma del contrato resulta relevante para el caso que se estudia; así se desprende con claridad del contenido de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, Estatuto Contractual vigente para la fecha en la cual aparentemente habría sido suscrito el contrato No. 535 de 1995.

En el presente caso el actor, a quien correspondía la carga de demostrar la existencia del contrato principal, de sus antecedentes y de los propios actos administrativos contractuales demandados, no los acreditó con documentos idóneos, omisión que imposibilita a la Sala determinar si en realidad las partes celebraron el mencionado contrato, las prestaciones convenidas, aquellas ejecutadas y menos las decisiones adoptadas cuyo examen de legalidad resulta indispensable para definir la nulidad que se deprecó respecto de las mismas.

Ante la ausencia de prueba acerca de la existencia del contrato que debió servir de presupuesto, fuente y fundamento para el ejercicio de la correspondiente acción contractual, resulta jurídicamente imposible examinar si el departamento de Casanare habría celebrado el contrato en cuestión; si además habría cumplido o incumplido con sus obligaciones contractuales; el término de caducidad de la respectiva acción contractual incoada ante el Tribunal a quo, cuya providencia fue recurrida ante esta instancia, o la procedencia, o no, de anular los actos administrativos contractuales demandados, por medio de los cuales se habría declarado tanto la terminación unilateral del contrato como su liquidación.

Ahora bien, como resulta imposible adelantar este tipo de análisis debido a la carencia de las pruebas referidas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, con fundamento en las razones expuestas y denegará las pretensiones de la demanda.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

##### F A L L A

CONFIRMAR la Sentencia del treinta (30) de marzo de 2000, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare.

En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH STELLA CORREA PALACIO

### Presidenta

ENRIQUE GIL BOTERO           GLADYS AGUDELO ORDÓÑEZ

MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado.

Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,  Auto de 20 de agosto de 1998. Exp. 14.202. C. P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Exp: 14519; Auto de 7 de octubre de 2004. Exp. 2675.

Según este artículo, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los  departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los  departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

“(…).”

Artículo 168, C.C.A.: “PRUEBAS ADMISIBLES. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”

Sobre la filosofía que inspiró la redacción del artículo 177 del C de P. C, ver: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 245.

Artículo 253, C. de P. C.: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento.”

Los siguientes documentos fueron aportados al proceso en copia simple:

- Copia tomada de otra copia de un documento que dice contener la Resolución número 01661, que habría sido expedida por el Gobernador (E) del Casanare, mediante la cual se habría ordenado la apertura de la licitación pública número 007 de 1997, con el objeto de adelantar las obras de mejoramiento y pavimentación de la vía Yopalosa-Nunchía (folios 49 y 50 del primer cuaderno)

- Copia tomada de otra copia de un documento que supuestamente contiene la Resolución número 01709, que habría sido expedida por el Gobernador encargado del Casanare y mediante la cual se habrían modificado varias resoluciones por medio de las cuales se habría ordenado la apertura de varias licitaciones (folios 51 y 52 del primer cuaderno)

- Copias tomadas de otras copias de dos planos que en apariencia corresponderían al trazado de la vía Yopalosa-Nunchía (folios 54 a 56 del primer cuaderno)

- Copia simple de diversos oficios que presuntamente habrían sido remitidos por la Contraloría Departamental a diferentes personas, con el propósito de comunicarles su vinculación a un proceso de investigación fiscal (folios 125 a 130 del primer cuaderno)

- Copia simple de un documento cuyo título, en apariencia, corresponde a una “aclaración dictamen – informe técnico- proceso de responsabilidad fiscal No. 229”. (folios 131 a 135 del primer cuaderno)

- Copia simple de un aparente auto de calificación de diligencias fiscales, el cual habría sido elaborado por la División de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental de Casanare (folios 136 a 140 del primer cuaderno)

- Copia simple del supuesto contrato número 1293, el cual habría sido suscrito por la BP EXPLORATION COMPANY con la firma CONCIVILES S.A. (folios 142 a 173 del primer cuaderno)

- Copia simple de un documento que en apariencia contiene el pliego de condiciones de una licitación pública, cuyo objeto lo constituiría el mejoramiento y la pavimentación de la vía Yopalosa-Nunchía, en el  departamento de Casanare (folios 1al 49 del tercer cuaderno).

- Copia simple de un documento que supuestamente contiene el contrato de obra pública número 535-95, que se habría celebrado entre el departamento de Casanare y la sociedad SINELCA LTDA. (folio 23 AL 28 del cuarto cuaderno)

- Copia simple de un documento que dice contener un informe que el Personero Municipal de Nunchía habría enviado a CORPORINOQUIA, respecto de la licencia de explotación de materiales de construcción del río Tocaría (folios 42 y 43 del primer cuaderno)

- Copia simple de un documento que dice contener el acta de iniciación del contrato número 535-95 (folio 29 del cuarto cuaderno).

- Copia de un documento que supuestamente contiene el informe de inspección ocular técnico fiscal de la vía Yopalosa-Nunchía, el cual habría sido elaborado por la Contraloría Departamental de Casanare (folios 63 a 81 del cuarto cuaderno)

- Copia simple de un documento que dice contener el acta de inicio de una investigación de carácter fiscal al departamento de Casanare, por la construcción de la vía Yopalosa - Nunchía (folios 47 a 54 del cuarto cuaderno)

- Copia de una copia de una supuesta acta de suspensión del contrato número 535/95, la cual se habría suscrito por las partes en enero 29 de 1996 (folio 45 del primer cuaderno)

- Copias simples de documentos que al parecer contienen algunos oficios remitidos por varios contratistas al Ministerio de Minas y Energía, en los cuales habrían solicitado autorización para la explotación de materiales del río Tocaría (folios 34 al 39 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documento que aparenta contener una autorización concedida por el Ministerio de Minas y Energía a varios contratistas para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción (folios 40 a 43 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documento que supuestamente contiene una resolución, cuyo número y fecha no resultan legibles, mediante la cual se habría otorgado una licencia ambiental (folios 44 a 46 del cuarto cuaderno)

- Copia simple de un documento que dice contener la Resolución número 0025 de enero 13 de 1987, la cual habría emanado de CORPORINOQUIA y mediante la cual se habría otorgado una licencia ambiental para la explotación y beneficio de material de arrastre del río Tocaría (folios 208 a 211 del séptimo cuaderno)

- Copia simple de un documento que en apariencia contiene un acta de reiniciación de obra, la cual correspondería al contrato número 535-95 (folio 30 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documento que presuntamente contiene el acta de suspensión No. 02, correspondiente al contrato número 535-95 (folios 44 del primer cuaderno y  31 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de algunos documentos que supuestamente contienen algunas comunicaciones que habrían sido remitidas a la sociedad SINELCA LTDA., por la interventoría del contrato 535 de 1995 (folios 32 y 33 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documento que supuestamente contiene la Resolución número 01838, por medio de la cual se habría terminado el contrato número 535-95, que habría sido suscrito entre el departamento de Casanare y la sociedad SINELCA LTDA. (folios 1 al 4 del cuarto cuaderno); este mismo documento se aportó en copia tomada de otra copia en los folios 5 al 8 del tercer cuaderno.

- Copia simple de un documento que dice contener un edicto de la Gobernación de Casanare, mediante el cual le habrían hecho saber a Sinelca Ltda., y a Seguros Condor S.A., que mediante Resolución número 01838 se había dado por terminado el contrato número 535-95 (folios 5 a 8 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documento que supuestamente contiene el recurso de reposición que la sociedad SINELCA LTDA., habría interpuesto en contra de la Resolución número 01838 (folios 9 a 12 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documentos que en apariencia hace referencia a la Resolución número 02749, por medio de la cual se habría resuelto un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 01838 (folios 13 a 17 del cuarto cuaderno); el mismo documento se aportó en copia tomada de otra copia, en los folios 9 al 13 del tercer cuaderno)

- Copia simple de un documento que presuntamente contiene la Resolución número 03295, mediante la cual el departamento de Casanare habría liquidado unilateralmente el contrato número 535-95  (folios 18 a 22 del cuarto cuaderno).

- Copia simple de un documento que en apariencia contiene el contrato número 0864-97, el cual se habría celebrado entre el  departamento de Casanare y la firma MIKO LTDA. (folios 55 a 61 del cuarto cuaderno)

- Documentos que dicen contener diversos oficios que se habrían intercambiado entre el departamento de Casanare y algunos contratistas (folios 1 a 31 del quinto cuaderno)

- Documento que aparentemente contiene el Plan de Desarrollo del departamento de Casanare, el cual correspondería al período 1996-1999 (folios 17 a 205 del séptimo cuaderno)

Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Exp. 16855, M.P. Fredy Ibarra Martínez.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Expediente 11895, actor: Eulises Barón, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Sentencia del 29 de enero de 1998, expediente 11.099, actor: Sociedad OTI de Colombia Ltda. Sobre el mismo tema, sentencias del 4 de marzo de 1991, expediente 5825, actora: Sociedad Alberto Corredor y Cia. Ltda.; 10 de marzo de 1997, expediente 10.038, actor Oscar Gómez España.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Expediente 12775, actor: Jaime D. Bateman Duran, C. P. Ricardo Hoyos Duque.